แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)

ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลโพนทราย

อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เทศบาลตำบลโพนทราย

สารบัญ

หน้า

หลักการและเหตุผล											  1

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)      		  1

ประจำปี พ.ศ.2567

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน								  2

1. ด้านกายภาพ   									           2-3

2. ด้านการเมือแง/การปกครอง  								 3-4

3. ประชากร   										  5

4. สภาพสังคม   										  6

5. ระบบบริการพื้น   									  7

6. ระบบเศรษฐกิจ   									 7-8

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   								  9

8. ทรัพยากรธรรมชาติ   									9-10

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   					 11

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 					          11-17

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 					17-20

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  								20-24

ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  							  25

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  							25-26

ส่วนที่  4  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา								 	  27

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข      		28-30

และเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567  (แบบ ผ.01)

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน    				             31

- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข   	32-45

และเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567  (แบบ ผ.02)

- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข    	46-91

และเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567  (แบบ ผ.02/1)

- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข    	92-93

และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ (โดยไม่ใช่งบประมาณ)

- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข    	  94

และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการเกินศักยภาพสำหรับประสาน

โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.02/2)

- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข               95

และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 		 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

- บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)     96

ประจำปี พ.ศ.2567  (แบบ ผ.03)

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)

ประจำปี พ.ศ.2567

ของเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

------------------------------------------------------

เทศบาลตำบลโพนทราย มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564   ไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลโพนทราย มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการซึ่งนายกเทศมนตรีตำบล     โพนทราย เห็นชอบให้นำโครงการที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนและบางโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้นำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อรองรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและนโยบายของรัฐบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 13) (พ.ศ.2566-2570) มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเพิ่มเติมโครงการบางโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความนี้แทน

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลโพนทรายจึงได้เพิ่มเติม แผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลโพนทราย

*************************************

ส่วนที่  1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลโพนทราย

**********************************

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลโพนทราย เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองมุกดาหาร ประมาณ 12 กิโลเมตร ตามถนนชยางกูรหรือเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมของตำบลโพนทราย มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ 	จรดตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร

ทิศใต้ 		จรดตำบลนาโสก และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร

ทิศตะวันออก 	จรดตำบลมุกดาหาร และตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร

ทิศตะวันตก 	จรดตำบลกุดแข้ และตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร

สภาตำบลโพนทรายได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.2539 และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทรายได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2552

เนื้อที่

พื้นที่ของตำบลโพนทรายที่อยู่ในเขตการควบคุมของเทศบาลตำบลโพนทราย มีพื้นที่ 87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 54,375 ไร่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมห้วยมุก ห้วยบางทราย ห้วยทราย ห้วยส้มกบ และห้วยหมากไฟ และบางส่วนเป็นที่ดอนเนินสูงประกอบกับที่ภูเขา เช่นภูเต่า ภูดิน ภูน้อย ภูหินเหล็กไฟ ภูฮัง และภูถ้ำพระ ล้อมรอบ ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งยังไม่สามารถนามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างสูงสุด

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกได้ 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีความแปรปรวนของกระแสอากาศเย็น เนื่องจากมวลอากาศเย็น จากประเทศจีนแผ่ลงมาทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเป็นครั้งคราวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มักมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม กลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูนี้จะมีอากาศแห้งและมีฟ้าหลัวเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม ทำให้อากาศเย็นและหนาวถึงหนาวจัด

1.4 ลักษณะของดิน

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินภูเขามีที่ราบเหมาะแก่การเกษตรค่อนข้างจำกัดกลุ่มดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่ม   ดินไร่ พบว่าร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะเป็นดินร่วนถึงดินปนทรายมีการระบายน้ำค่อนข้างดี มีความอุดมสมบูรณ์ปากลางถึงขั้นต่ำ รองลงมาคือกลุ่มดินพื้นที่สูงและภูเขา พบร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด พบในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาหรือเทือกเขา

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลโพนทรายมีหมู่บ้านในพื้นที่ปกครองทั้งหมด จำนวน 16 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบล    โพนทราย ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านนาโสกน้อย			จำนวน    202    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 2 บ้านป่งเป้า			จำนวน	  186    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย			จำนวน    264    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 4 บ้านนาถ่อน			จำนวน    172    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าไซย์		จำนวน    190    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 6 บ้านแก่นเต่า 			จำนวน    123    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 7 บ้านคำฮี		 		จำนวน    224    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 8 บ้านม่วงหัก		 	จำนวน    278    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 9 บ้านโพนทราย		 	จำนวน    141    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านนาถ่อน		 	จำนวน    190    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 11 บ้านดอนม่วงพัฒนา	 	จำนวน    154    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 12 บ้านบัวระภาเหนือ	 	จำนวน    228    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 13 บ้านหนองหญ้าไซย์	 	จำนวน    158    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 14 บ้านแก่นเต่า		 	จำนวน    175    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 15 บ้านป่งเป้า		 	จำนวน    192    หลังคาเรือน

หมู่ที่ 16 บ้านนาป่งโพน			จำนวน      59    หลังคาเรือน

2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย มีผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 คน แบ่งเขตเลือกตั้ง ออกเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย เขตละ 6 คน รวมจำนวน 12 คน

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งหมด จำนวน 16 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 8,638 คน เป็นชาย 4,333 คน  เป็นหญิง  4,305 คน จำนวน 2,936 ครัวเรือน จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน พ.ศ.2567 ในเขตตำบลโพนทราย       แยกตามหมู่บ้าน

| เขต | หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | จำนวนประชากร |  |  | จำนวน ครัวเรือน | ชื่อผู้นำ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ชาย | หญิง | รวม |  |  |
| 1 | 1 | บ้านนาโสกน้อย | 269 | 292 | 561 | 202 | นายสมบัติ โนเรศ |
|  | 5 | บ้านหนองหญ้าไซย์ | 334 | 312 | 646 | 190 | นายเคียง แข็งแรง |
|  | 6 | บ้านแก่นเต่า | 158 | 153 | 311 | 123 | นางสาวพัชรา พาทุม |
|  | 7 | บ้านคำฮี | 332 | 364 | 696 | 224 | นายบุญช่วง กงนะ |
|  | 11 | บ้านดอนม่วงพัฒนา | 206 | 157 | 363 | 154 | นายกรี คำปัน |
|  | 12 | บ้านบัวระภาเหนือ | 317 | 343 | 660 | 228 | นายเวียน สิงห์สุ |
|  | 13 | บ้านหนองหญ้าไซย์ | 252 | 265 | 517 | 158 | นางสาวเยี่ยม ชายทวีป |
|  | 14 | บ้านแก่นเต่า | 257 | 242 | 499 | 175 | นายสนิท พันธ์หมุด |
|  | 16 | บ้านนาป่งโพน | 97 | 92 | 189 | 59 | นายสุพรรณ วงศ์ศรี |
| 2 | 2 | บ้านป่งเป้า | 230 | 240 | 470 | 186 | นายอะโณทัย ใจช่วง |
|  | 3 | บ้านโพนทราย | 339 | 328 | 667 | 264 | นายสง่า ทองออน |
|  | 4 | บ้านนาถ่อน | 285 | 295 | 580 | 172 | นายปราโมทย์ ใจเที่ยง |
|  | 8 | บ้านม่วงหัก | 442 | 419 | 861 | 278 | นายเลิน ทองมหา |
|  | 9 | บ้านโพนทราย | 187 | 217 | 404 | 141 | นายสาคร โคตรสขึง |
|  | 10 | บ้านนาถ่อน | 327 | 289 | 616 | 190 | นายรุ่งธนทรัพย์ พรมมา |
|  | 15 | บ้านป่งเป้า | 301 | 297 | 598 | 192 | นางจีรภา วงหาพิมพ์ |
|  |  | รวม | 4,333 | 4,305 | 8,638 | 2,936 |  |

ที่มา : ฐานข้อมูลสำนักทะเบียนอำเภอเมืองมุกดาหาร  ณ วันที่  11  เมษายน  2567

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

แบ่งตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ     0-18      ปี		จำนวน  1,758  คน

ช่วงอายุ    19-60     ปี		จำนวน  5,631  คน

ช่วงอายุ    61-100   ปี		จำนวน  1,249  คน

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย มีสถานศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หอกระจายข่าว และสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ ดังนี้

1. ระดับประถมศึกษา  จำนวน  8  แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงมัธยมต้น)

- โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ (สาขาดอนม่วงพัฒนา)

- โรงเรียนชุมชนโพนทราย (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงมัธยมต้น)

- โรงเรียนบ้านแก่นเต่า

- โรงเรียนบ้านนาถ่อน

- โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย

- โรงเรียนบ้านม่วงหัก

- โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  5  แห่ง  ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮี

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งเป้า

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าไซย์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่อน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงหัก

3. หอกระจายข่าว

ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน  จำนวน  15  แห่ง

4. สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย  จำนวน  5  แห่ง

4.2 สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลโพนทรายมีสถานพยาบาลและการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทราย

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคำฮี ตำบลโพนทราย

- อัตราการมีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะคิดเป็น  100  เปอร์เซ็นต์

4.3 อาชญากรรม

- ไม่มี

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฝ้าระวัง

4.5 การสังคมสงเคราะห์

- ไม่มี

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 เทศบาลตำบลโพนทราย มีเส้นทางถนนซึ่งเป็นทางหลวงสายแผ่นดินที่สำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถนนมุกดาหาร-คำชะอี ยาวประมาณ 3,500 เมตร ระยะทางจากตำบลโพนทรายถึงอำเภอเมืองมุกดาหาร        บนเส้นทางถนนมุกดาหาร-คำชะอี ประมาณ 13 กิโลเมตร การคมนาคมขนส่งมีได้ทางเดียว คือ ทางบก โดยมีรถโดยสารประจำทางเข้าสู่สถานีขนส่งอำเภอเมืองมุกดาหารตลอดวัน ได้แก่ สายขอนแก่น-มุกดาหาร,สายสารคาม-มุกดาหาร,สายหนองสูง-คำชะอี-มุกดาหาร

5.2 การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 2,936  ครัวเรือน

5.3 การประปา

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน

5.4  โทรศัพท์

ในเขตเทศบาลมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่สะดวก ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  ครบทุกหมู่บ้าน และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนเข้าถึงครบทุกเครือข่าย และเทศบาล ยังมีศูนย์วิทยุสื่อสารประจำเทศบาล โดยใช้ความถี่ 162.525 เมกกะเฮิร์ท นามเรียกขานคือ “โพนทราย” มีกำลังส่ง 10 วัตต์

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย ใช้บริการไปรษณีย์ที่อำเภอเมือง ตั้งอยู่อำเภอเมืองมุกดาหาร          จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย ประมาณ 13 กิโลเมตร และยังมีไปรษณีย์จัดตั้ง          ที่ให้บริการอยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลประมาณ 100 เมตร

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

โครงสร้างภาคการเกษตร และพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลโพนทรายมีสภาพเหมาะแก่การเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ จึงทำให้ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ทำสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ และเมื่อว่างจากการทำเกษตรกรรม ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน       และเป็นพนักงานในบริษัท บางส่วนรับราชการ ทำให้อัตราการว่างงานของประชากร ปานกลาง ส่งผลให้สภาพทางเศรษฐกิจของตำบลโพนทราย มีสภาพพอที่จะประคอง และเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

6.2 การประมง

การประมงในเขตตำบลโพนทราย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อยในครัวเรือน การขายเป็นรายได้เสริมเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลานิล ปลาตามธรรมชาติ ฯลฯ

6.3 การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในเขตตำบลโพนทราย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อยในครัวเรือน การขายเป็นรายได้เสริม สัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง กระบือ และเป็ดเทศ

6.4 การบริการ

1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

- ปั๊มน้ำมันหลอด				จำนวน   	4    	แห่ง

- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก				จำนวน   	2   	แห่ง

- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง			จำนวน   	2   	แห่ง

- ร้านซ่อมรถยนต์/เคาะพ่นสี			จำนวน    	11  	แห่ง

- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์			จำนวน   	14  	แห่ง

- ร้านอาหาร					จำนวน   	18	แห่ง

- ร้านถ่ายเอกสาร				จำนวน   	1    	แห่ง

- ร้านขายของเบ็ดเตล็ด			จำนวน   	81       แห่ง

- ผลิตน้ำดื่ม					จำนวน   	3  	แห่ง

- บ้านเช่า					จำนวน   	3  	แห่ง

- เต้นท์รถ					จำนวน   	3  	แห่ง

- คลินิก                   	                     จำนวน            1         แห่ง

- ลานมัน					จำนวน   	6	แห่ง

- เสาสัญญาณ				จำนวน   	6  	แห่ง

- ร้านจำหน่ายปุ๋ย				จำนวน   	3  	แห่ง

- ตลาดชั่วคราว (ตลาดนัดคลองถม) 		จำนวน   	1   	แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย  จำนวน  3 แห่ง ดังนี้

- วัดศรีมณฑา เจดีย์หลวงปู่ดี บ้านคำฮี หมู่ที่ 7

- ฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริสมเด็จ       พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

- ห้วยหมากไฟ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11

6.6 อุตสาหกรรม

ภายในเขตเทศบาล มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่จัดทำเป็นธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

- โรงสีข้าว		จำนวน    69   แห่ง

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ค้าขาย ทำไร่ ทำนา ทำสวน มันสำปะหลัง ยางพาราปลูกเห็ด ปลูกข้าวโพด พริก ถั่ว และพืชผักสวนครัวอื่นๆ เลี้ยงเป็ด ไก่ โค กระบือ และปลา ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

6.8 แรงงาน

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำส่วน ไร่อ้อย ปลูกแตง    ปลูกถั่ว ปลูกพริก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 18 แห่ง และสำนักสงฆ์           จำนวน  8  แห่ง  รวม 26 แห่ง

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณี “ฮิตสิบสอง” ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสรงน้ำภูถ้ำพระ

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดมุกดาหารมีอยู่ถึง 8 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวภูไทย ขาวไทยอีสาน ชาวกะโซ่ ชาวข่า ชาวแสก ชาวกุลา และชาวกะเลิง ซึ่งในตำบลโพนทรายส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน ซึ่งมีการทอผ้าฝ้าย และผ้าไหม เป็นภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณกาล

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทผ้าฝ้ายทอด้วยมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานต่างๆ

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย  จำนวน  13  แห่ง

- ห้วยนกเขียน		บ้านนาโสกน้อย		หมู่ที่ 1

- ห้วยทราย		บ้านป่งเป้า		หมู่ที่ 2

- ห้วยมุก		บ้านโพนทราย		หมู่ที่ 3

- ห้วยบุ่งยาว		บ้านหนองหญ้าไซย์	หมู่ที่ 5

- หนองสิม		บ้านหนองหญ้าไซย์	หมู่ที่ 5

- ห้วยส้มกบ		บ้านม่วงหัก		หมู่ที่ 8

- ห้วยปอ		บ้านม่วงหัก		หมู่ที่ 8

- ห้วยหมากไฟ		บ้านดอนม่วงพัฒนา	หมู่ที่ 11

- ห้วยร่องเชือก		บ้านบัวระภาเหนือ	หมู่ที่ 12

- ห้วยตูบ		บ้านแก่นเต่า		หมู่ที่ 14

- ห้วยนาลัดควาย	บ้านป่งเป้า		หมู่ที่ 15

- ห้วยคำไหล		บ้านป่งเป้า		หมู่ที่ 15

- ห้วยหินดาษ		บ้านป่งเป้า		หมู่ที่ 15

8.2 ป่าไม้

ป่าไม้ในตำบลโพนทราย มักจะเป็นป่าประเภทป่าโคกสลับกันไปกับป่าเบญจพรรณหรือป่าทุ่งลักษณะทั่วไป เป็นป่าโปร่ง พื้นที่ป่าไม้ไม่รกทึบ มีต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดกลาง และมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก มีอยู่ทั่วไปตามที่ราบหรือตามเนินเขา ไม้เด่นประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง เช่น ไม้ยางนา ไม้เต็ง ฤดูแล้งจะผลัดใบ อาจมีไฟป่าเกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจัด กักเก็บน้ำได้แล้ว เช่น บนสันเนิน

8.3 ภูเขา

สภาพพื้นที่เป็นภูเขาหรือเทือกเขา ภูเขาขนาดเล็ก สลับกับเนินเขา เช่น ภูถ้ำพระ

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย มักจะเป็นป่าประเภทป่าโคกสลับกันไปกับป่าเบญจพรรณหรือป่าทุ่งลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง พื้นที่ป่าไม้ไม่รกทึบ มีต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดกลาง และมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก มีอยู่ทั่วไปตามที่ราบหรือตามเนินเขา ไม้เด่นประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง เช่น ไม้ยางนา     ไม้เต็ง ฤดูแล้งจะผลัดใบ

น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ และโครงการชลประทาน ลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ  มีลำน้ำสำคัญ อยู่ ๔ สาย ได้แก่ ลำน้ำโขง ห้วยทราย ห้วยมุก และห้วยสิม ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นภูเขามีที่ราบเหมาะแก่การเกษตรค่อนข้างจำกัดกลุ่มดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินไร่    พบร้อยละ ๔๕ ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะเป็นดินร่วนถึงดินปนทรายมีการระบายน้ำค่อนข้างดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ รองลงมาคือกลุ่มดินพื้นที่สูงและภูเขา พบร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่ทั้งหมด พบในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาหรือเทือกเขา

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

ภายหลังผลประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559 “ยุทธศาสตร์ชาติ” จะเป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป เช่น มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ดังกล่าว การจัดทำการ กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ            ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ มาตรา 275 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้              และดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี สรุปได้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ :

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง

กลยุทธ์

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์        ทรงเป็นประมุข

2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น     ในกระบวนการยุติธรรม

3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล

4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์

1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า

2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย     สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน     และพัฒนา SMEs สู่สากล

4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ

5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    และการวิจัยและพัฒนา

6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กลยุทธ์

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2. การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์

1. สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม วัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน

5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. จัดระบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

2. วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์

1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่ เหมาะสม

2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

5. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

7. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 13)

1. หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) (พ.ศ.2561-2564) และ 2565 สิ้นสุดลง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     (ฉบับที่13) (พ.ศ.2566-2570) อันจะนำไปสู่การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 13) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับสภาวการณ์  ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหา       ในหลายด้าน เช่น ปัญหาประสิทธิภาพของการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น เพื่อให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 13) (พ.ศ.2566-2570) สามารถระบุทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปี ของยุทธศาสตร์ชาติ จึงจำเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ 13) (พ.ศ.2566-2570) ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ที่ต้องการมุ่งเน้นและบรรลุผลภายในห้วงเวลาของแผน ให้สามารถ  ชี้ชัดถึงเป้าหมายหลักที่ประเทศไทย ต้องดำเนินการให้เกิดผล และเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายย่อยในมิติที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านที่ต้องเร่งดำเนินการหรือ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป้าหมายหลักบรรลุผล สามารถเสริมสร้างให้ประเทศสามารถปรับปรุงจุดอ่อน ลดข้อจากข้อจำกัดที่มีอยู่เดิม และพัฒนาศักยภาพให้สอดรับกับพลวัตและเงื่อนไขใหม่    ของโลก เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง     ความไม่แน่นอน และความซับซ้อนที่มากขึ้นของโลกยุคใหม่แผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ 13) จึงได้ถูกจัดทำขึ้น ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประเมิน ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไขข้อจำกัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญ   อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนมาสู่การกำหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญและมุ่งเน้นดำเนินงานให้บรรลุผล ในระยะของแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ประเทศพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ 13)    ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัด ของประเทศที่มีอยู่เดิมรวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของ บริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ          ของแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ 13) จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า        อย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบายและกลไก เพื่อมุ่ง เสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ    พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐาน      ของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ ๑๓) จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาจำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย

2.1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่ มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมายรวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

2.2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

2.3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้ในพื้นที่ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะ      ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ของภาคธุรกิจให้เปิดกว้าง        และเป็นธรรม

2.4 การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ การผลักดัน   ให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ ในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี 2608

2.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง ภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

๓. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

4. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

5. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ  ภูมิอากาศ

6. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ โดยหมุดหมาย การพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึง ปลายน้ำ และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน ทำให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้ การพัฒนาภายใต้แต่ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

การบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ 13) ต้องอาศัยการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน ที่เชื่อมประสาน กันอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขับเคลื่อนที่สามารถถ่ายทอดเป้าหมาย และกลยุทธ์ของแผนไปสู่การดำเนินงานในระดับมาตรการ แผนงาน และโครงการ ได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยง และสามารถสะท้อนถึงเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมถึงการผลักดันให้เกิดการทำงาน อย่างบูรณาการในประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมภารกิจของหลายหน่วยงาน และการประสานความร่วมมือ กับภาคส่วนอื่นๆ ที่เป็นภาคีการพัฒนาเพื่อผนึกกำลังในการ       ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาให้สัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ 13) ให้ประสบผลสำเร็จ   ยังต้องอาศัยกลไกการจัดสรร งบประมาณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนกระบวนการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและ อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง แผนงานและวิธีการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนแผน สู่การปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จ และสนับสนุนการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อไปการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ 13) ต้องอาศัยการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน ที่เชื่อมประสานกันอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขับเคลื่อนที่สามารถถ่ายทอดเป้าหมาย และกลยุทธ์ของแผนไปสู่การดำเนินงานในระดับมาตรการ แผนงาน และโครงการ ได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยง และสามารถสะท้อนถึงเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมถึงการผลักดันให้เกิดการทำงาน อย่างบูรณาการในประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมภารกิจของหลายหน่วยงาน และการประสานความร่วมมือ กับภาคส่วนอื่น ๆ ที่เป็นภาคีการพัฒนาเพื่อผนึกกำลังในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาให้สัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกัน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ 13) ให้ประสบผลสำเร็จยังต้องอาศัยกลไกการจัดสรร งบประมาณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนกระบวนการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและ อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง แผนงานและวิธีการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จ และสนับสนุนการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน       เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.2566-2570) เป็นการจัดทำแผนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพจังหวัด การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้สูง ชีวิตมีความมั่นคง และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการนำจุดเด่นที่มีศักยภาพมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน

วิสัยทัศน์

“เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่สากล”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  7  ด้าน  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่  7  การเสริมการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลโพนทราย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ ของท้องถิ่นในอนาคต  อย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น   ในอนาคต ดังนี้

“น้ำไหลไฟสว่าง ถนนหนทางดี ปัจจัยมูลฐานเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจแบบพอเพียง   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เชี่ยวชาญวิชาการ  สถานศึกษาของชุมชน  คนเทศบาลโพนทรายมีคุณภาพชีวิตก้าวไกล ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”

2.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และรอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดินที่สาธารณะ ทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและสังคมเชิงบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

6. ส่งเสริมการ อนุรักษ์  ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

8. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

9. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารตำบลแบบบูรณาการ

2. 3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

2. การรักษาความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง

3. ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดีได้รับบริการด้านสาธรณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

5. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

6. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป

7. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า

8. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

9. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่

10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

11. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

12. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

2.4 ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทรายร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโพนทรายไว้ 6 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.5 เป้าประสงค์

1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกครบถ้วน

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ได้รับโอกาสในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

5. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

6. ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้

7. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.6 ตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

2.7 ค่าเป้าหมาย

1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

2. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.8 กลยุทธ์

1. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ     และศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน

3. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน     เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอม และแปรรูปสินค้า        ทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

6. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ              ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

8. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นอยุธยา โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

10. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

11. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๑๒. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลำคลองให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.9 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และศักยภาพของเทศบาลตำบลโพนทราย ได้ตั้งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ ใน 3 ประเด็น คือการบริหารจัดการที่ดีให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1. การบริหารจัดการที่ดีให้เป็นเมืองน่า                                  2. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

อยู่อย่างยั่งยืน

3. การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

2.10 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาล มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนทราย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของตำบลโพนทราย และเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นการประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) ของตำบล         โพนทราย อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน รวมถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด (Threat)    ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการสาธารณะ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนา    ของเทศบาลตำบลโพนทราย ในภาพรวม ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพด้วยเทคนิค SWOT Analysis

| จุดแข็ง (Strength) |  | จุดอ่อน (Weakness) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลตำบล โพนทราย คลอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจและสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน | W1 | บุคลากรเทศบาลตำบลโพนทรายยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน |
| S2 | มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ ตอบสนองได้น้อยจัดทำแผนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น | W2 | ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ เทศบาลตำบลโพนทราย ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่เทศบาลตอบสนองได้น้อย |
| S3 | มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น | W3 | คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการดำรง |
| S4 | ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เอง ภายใต้กรอบของกฎหมาย | W4 | พื้นที่ตำบลไม่มีรถโดยสารประจำทางสัญจรผ่านทำให้การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้รถส่วนตัว |
| S5 | มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบล | W5 | มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้ทำให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อ |
| S6 | สภาเทศบาลตำบลโพนทรายเหตุการณ์สามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย | W6 | บุคลากรมีน้อย ทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง เกิดการทำงานไม่มีความต่อเนื่อง |
| S7 | สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เอง และประสบการณ์ในการทำงานน้อย ตามภารกิจและกำลังงบประมาณ | W7 | มีข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณ |
| S8 | ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง | W8 | การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า |
| S9 | เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว | W9 | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนและความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดง ออกความคิดเห็น |
| S10 | สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด | W10 | ประชาชนยังมีระบบความคิดหรือประกอบ อาชีพแบบเดิม ๆ เช่น การปลูกพืชเชิง เดียว ฯลฯ |

| จุดแข็ง (Strength) |  | จุดอ่อน (Weakness) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S11 | มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง | W11 | ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง |
| S12 | ผู้นำ ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | W12 | งบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบ คลุมไม่ได้เพียงพอ |
| S13 | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย | W13 | อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ |
| S14 | มีพื้นที่ขนาดตำบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง | W14 | ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากร ธรรมชาติ |
| S15 | มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม | W15 | เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา |
| S16 | กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการทำงานในระบบของเครือข่าย | W156 | ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุมในทุกด้าน |

| โอกาส (Opportunity) |  | ภัยคุกคาม (Threat) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ | T1 | อำนาจหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯบางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน |
| O2 | แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้นตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้เอง | T2 | การให้ความอิสระจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค |
| O3 | สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน | T3 | การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น |
| O4 | กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงาน | T4 | ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุนคุณภาพต่ำ ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ำ |
| O5 | ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น | T5 | น้ำมันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง |
| O6 | มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนในตำบล | T6 | ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา |
| O7 | มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง | T7 | ภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่ของตำบลมีลักษณะแหล่งต้นน้ำ ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค |
| O8 | มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ | T8 | ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตำบลโพนทราย |
| O9 | การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอำเภอสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของเทศบาล | T9 | ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน/หน้าที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ |
| O10 | นำข้อมูลจากการจัดทำเวทีประชาคมจัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน | T10 | สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| O11 | มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทำให้การบริหารจัดการมีความ ต่อเนื่อง | T11 | ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐมากเท่าที่ควร |
|  |  | T12 | ความซ้ำซ้อนในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง |

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของตำบลโพนทราย มีดังนี้

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ โดยสาเหตุ   ที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่องโครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้นเปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัลประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้ภาระการคลังเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ

2. ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ำ ความต้องการกำลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้งปริมาณ         และคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทยสามารถดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ และต้องป้องกันไหลแรงงานทักษะสูงสู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า

3. สังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่หลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยม            และพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้

4. วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น            อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ      ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อในสังคม  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ

6. ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัยและดินถล่ม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคน

8. การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต   และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things เพื่อผลิตสินค้า  ตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโน  โลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การเศรษฐกิจ | อุตสาหกรรม และการโยธา | กองช่าง | อบจ./ ทางหลวงชนบท/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
|  |  |  | การพาณิชย์ | กองช่าง | สำนักปลัด/ กองคลัง |
|  |  |  | การเกษตร | กองช่าง | สำนักปลัด/ กองคลัง |
| 2 | ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | การเศรษฐกิจ | อุตสาหกรรม และการโยธา | กองช่าง | สำนักงานปลัด/ กองคลัง |
|  |  | บริการชุมชน และสังคม | การศึกษา | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง |
|  |  |  | สาธารณสุข | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง |
|  |  |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง |
|  |  |  | การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง |
|  |  |  | สังคมสงเคราะห์ | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง |
|  |  |  | การรักษาความสงบภายใน | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง |
|  |  | การดำเนินงานอื่น | งบกลาง | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง |
| 3 | ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | บริการชุมชน และสังคม | การรักษาความสงบภายใน สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง/รพสต. |
|  |  |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | บริการชุมชน และสังคม | การศึกษา | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
|  |  | เศรษฐกิจ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | สำนักงานปลัด | สำนักงานวัฒนธรรม/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ |
|  |  | การดำเนินงานอื่น | งบกลาง | สำนักงานปลัด | กองช่าง |
| 5 | ด้านการเมืองและการ บริหาร | บริหารทั่วไป | การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง/กองช่าง |
|  |  | การดำเนินงานอื่น | งบกลาง | สำนักงานปลัด | ที่ทำการปกครองอำเภอ |
| 6 | ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักงานปลัด | เกษตรอำเภอ |
|  |  | บริการชุมชน และสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ |

ส่วนที่ 4

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลโพนทราย  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                            	แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง | - 5 46 | - 12,980,000 94,576,750 | - 66 171 | - 74,072,500 261,302,450 | - 66 171 | - 74,072,500 261,302,450 | - 66 171 | - 74,072,500 261,302,450 | - 66 171 | - 74,072,500 261,302,450 | - 269 730 | - 309,270,000 1,139,786,550 |
| รวม | 51 | 107,556,750 | 237 | 335,374,950 | 237 | 335,374,950 | 237 | 335,374,950 | 237 | 335,374,950 | 999 | 1,449,056,550 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ และวิชาการ 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน | - 1 - - | - 50,000 - - | 1 1 - - | 30,000 50,000 - - | 1 1 - - | 30,000 50,000 - - | 1 1 - - | 30,000 50,000 - - | 1 1 - - | 30,000 50,000 - - | 4 5 - - | 120,000 250,000 - - |
| รวม | 1 | 50,000 | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 9 | 370,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 3.3 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3.4 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 3.5 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3.9 แผนงานงบกลาง งบกลาง | - 1 - - 7 - 2 3 - | - 350,000 - - 1,929,000 - 140,000 170,000 - | - 3 - - 8 - 2 3 - | - 2,785,000 - - 1,969,000 - 140,000 170,000 - | - 3 - - 8 - 2 3 - | - 2,785,000 - - 1,969,000 - 140,000 170,000 - | - 3 - - 8 - 2 3 - | - 2,785,000 - - 1,969,000 - 140,000 170,000 - | - 3 - - 8 - 2 3 - | - 2,785,000 - - 1,969,000 - 140,000 170,000 - | - 13 - - 39 - 10 15 - | - 11,490,000 - - 9,805,000 - 700,000 850,000 - |
| รวม | 13 | 2,589,000 | 16 | 5,064,000 | 16 | 5,064,000 | 16 | 5,064,000 | 16 | 5,064,000 | 77 | 22,845,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒธรรม 4.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | - - 1 1 | - - 250,000 200,000 | 1 1 3 4 | 122,000 15,000 400,000 650,000 | 1 1 3 4 | 122,000 15,000 400,000 650,000 | 1 1 3 4 | 122,000 15,000 400,000 650,000 | 1 1 3 4 | 122,000 15,000 400,000 650,000 | 4 4 13 17 | 488,000 60,000 1,850,000 2,800,000 |
| รวม | 2 | 450,000 | 9 | 1,187,000 | 9 | 1,187,000 | 9 | 1,187,000 | 9 | 1,187,000 | 38 | 5,198,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมและคุณภาพชีวิต 5.1 แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 67 | 110,645,750 | 264 | 341,705,950 | 264 | 341,705,950 | 264 | 341,705,950 | 264 | 341,705,950 | 1,123 | 1,477,469,550 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน                                                      แบบ ผ.01

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

| หมู่บ้าน | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| หมู่ที่ 1 บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 2 บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 6 บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 7 บ้านคำฮี หมู่ที่ 8 บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 9 บ้านโพนทราย หมู่ที่ 10 บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 11 บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 13 บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 14 บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 15 บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 16 บ้านนาป่งโพน | 13 13 12 13 16 12 21 15 12 12 12 25 13 13 14 15 | 38,204,000 39,200,000 37,700,000 38,330,000 42,500,000 37,700,000 50,216,250 57,545,000 37,700,000 37,700,000 37,700,000 55,046,000 39,590,000 38,708,000 40,010,000 45,207,500 | 27 24 15 27 28 28 29 30 19 31 25 32 28 29 27 31 | 68,073,500 60,130,000 40,452,000 46,442,000 54,730,000 45,411,900 57,466,250 80,427,000 45,287,500 71,627,800 53,012,500 63,321,000 60,092,000 67,831,000 59,193,000 65,114,500 | 27 24 15 27 28 28 29 30 19 31 25 32 28 29 27 31 | 68,073,500 60,130,000 40,452,000 46,442,000 54,730,000 45,411,900 57,466,250 80,427,000 45,287,500 71,627,800 53,012,500 63,321,000 60,092,000 67,831,000 58,735,000 65,114,500 | 27 24 15 27 28 28 29 30 19 31 25 32 28 29 27 31 | 68,073,500 60,130,000 40,452,000 46,442,000 54,730,000 45,411,900 57,466,250 80,427,000 45,287,500 71,627,800 53,012,500 63,321,000 60,092,000 67,831,000 58,735,000 65,114,500 | 27 24 15 27 28 28 29 30 19 31 25 32 28 29 27 31 | 68,073,500 60,130,000 40,452,000 46,442,000 54,730,000 45,411,900 57,466,250 80,427,000 45,287,500 71,627,800 53,012,500 63,321,000 60,092,000 67,831,000 58,735,000 65,114,500 | 121 109 72 121 124 124 137 135 88 136 112 153 125 129 122 139 | 310,498,000 279,720,000 199,508,000 224,098,000 261,420,000 219,347,600 280,081,250 379,253,000 218,850,000 324,211,200 249,750,000 308,330,000 279,958,000 310,032,000 276,782,000 305,665,500 |
| รวม | 231 | 673,056,750 | 430 | 938,611,950 | 430 | 938,611,950 | 430 | 938,611,950 | 430 | 938,611,950 | 1,951 | 4,427,504,550 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    	                     แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ | - เพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ | - จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร มีหลังคา | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละของความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการและความพึงพอใจในการให้ บริการของเทศบาล | สำนักปลัด กองช่าง |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |  |

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 66 ลำดับที่ 4) | - เพื่อเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนา | - จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล - จัดประชุมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การเพื่อเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารเทศบาล มีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการบริหารงาน | สำนักปลัด |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์ สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมพร้อมในการป้องกันภัย

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 73 ลำดับที่ 8) | - เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | - สมาชิก (อปพร.) พนักงานเทศบาล ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัย | ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือ และบริการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการเพิ่มเติมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | - เพื่ออบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รายใหม่และรายเก่า | - เพิ่มเติมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | - | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | จำนวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรม | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อเป็นการป้องปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น และลดการกระทำผิดกฎหมายจราจร | - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตตำบล โพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน | - | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | ร้อยละของการ เกิดอาชญากรรมลดลง | ประชาชนมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม | สำนักปลัด |
|  | รวม 3 โครงการ |  |  | 350,000 | 2,785,000 | 2,785,000 | 2,785,000 | 2,785,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.2 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่มียุง เป็นพาพาหะ หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 73 ลำดับที่ 8) | - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ | - อบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์กำจัดยุง(ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) | 75,000 120,000 | 75,000 120,000 | 75,000 120,000 | 75,000 120,000 | 75,000 120,000 | จำนวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคติดต่อลดลง | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสา สมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ในชุมชนเขตตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 77 ลำดับที่ 2) | - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษในชุมชนเขตตำบลโพนทรายโดยอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก | - ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอาสา สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลโพนทราย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ | เทศบาลตำบล โพนทรายมีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 78 ลำดับที่ 3) | - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | - ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) และประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทราย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความรู้และดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติ สิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล หมายเหตุ : แก้ไขจากโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตทำปุ๋ยหมักกำจัดสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมการเกษตร พอเพียง อนุรักษ์สภาพแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ เป็น โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล และแก้ไขงบประมาณ จาก 250,000 บาท เป็น 500,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 78 ลำดับที่ 5) | - เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะ ลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ | - รถที่ดูดส้วมได้รับอนุญาตบริการประชาชนในพื้นที่ มีสถานที่กำจัด สิ่งปฏิกูล -ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนทรายและตำบลข้างเคียง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนพึงพอใจที่มีการ ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล | ประชาชนมีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ตำบล โพนทราย | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | อุดหนนุสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงกาพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 300,000 บาท เป็น 320,000 บาท หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 79 ลำดับที่ 7) | - เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | - อบรมรณรงค์และป้อง กันด้านสาธารณสุขแต่ละ หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | จำนวนหมู่บ้านที่ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทรายมีความรู้ด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |
| 6 | เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 51,000 บาท เป็น 84,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 79 ลำดับที่ 8) | - เป็นค่าดำเนินการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | - ค่าดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | จำนวนสัตว์ที่ดำเนินการ | ทำให้สัตว์ที่ได้รับการดำเนินการปลอดโรคคนปลอดภัย | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะชุมชน พร้อมโรงเรือน เทศบาลตำบล โพนทราย หมายเหตุ : เพิ่มติมหมู่ที่ 16 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 79 ลำดับที่ 9) | - เพื่อพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะติดเชื้อในชุมชน - เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน | - จัดซื้อเตาเผาขยะเพื่อติดตั้งในพื้นที่นำร่อง 2 จุด ในเขตเทศบาลตำบล โพนทราย ได้แก่ 1. หมู่บ้านในเขตโชนที่ 1 หมู่ที่ 1,3,5,9 และ หมู่ที่ 13 2. หมู่บ้านในเขตโชนที่ 2 หมู่ที่ 2,4,8,10 และ หมู่ที่ 15 3. หมู่บ้านในเขตโชนที่ 3 หมู่ที่ 6,7,11,12,14 และหมู่ที่ 16 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | จำนวนเตาเผาขยะชุมชนที่ได้รับการติดตั้งและใช้งาน ในชุมชน | มีเตาเผาขยะชุมชนในการกำจัดขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อมลพิษในชุมชน | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการประชุมประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล | - ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการก่อสร้างระบบกำจัด สิ่งปฏิกูล | - ประชาชนทั่วไปในเขตตำบลโพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน | - | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมประชุมประชาคม | ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล | สำนักปลัด |
|  | รวม 8 โครงการ |  |  | 1,929,000 | 1,969,000 | 1,969,000 | 1,969,000 | 1,969,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.2 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการวันคนพิการสากล หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 80 ลำดับที่ 2) | - เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ | - คนพิการ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ผู้พิการที่เข้าร่วมการอบรม | คนพิการมีความภูมิใจที่ได้รับการพัฒนาชีวิตดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทราย (ศูนย์ส่ง เสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 80 ลำดับที่ 4) | - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุในตำบลโพนทราย | - ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุได้รับความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน | สำนักปลัด |
|  | จำนวน 2 โครงการ |  |  | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.2 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน หมายเหตุ : : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 81 ลำดับที่ 1) | - เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับเทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | - ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล โพนทราย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมอบรม | ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 81 ลำดับที่ 2) | - เพื่อให้เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในตำบลโพนทราย มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น | - เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขตตำบลโพนทราย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนเยาวชน ที่เข้าร่วมอบรม | เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน ทั่วไป ทุกหมู่บ้านมีการพัฒนาอาชีพ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 81 ลำดับที่ 3) | - เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง | - คนพิการ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | จำนวนคนพิการ ที่เข้าร่วมอบรม | คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ | สำนักปลัด |
|  | รวม 3 โครงการ |  |  | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน

1.  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในตำบลโพนทราย | - นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในตำบล โพนทราย | - | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสที่ขอรับทุน | นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ | สำนักปลัด |
|  | จำนวน 1 โครงการ |  |  | - | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 |  |  |  |

2.  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปลูกผักสวนครัวไฮโดรโปนิกส์ | - เพื่อสร้างนวัตกรรมการปลูกผักสวนครัวไฮโดรโปนิกส์ | - นักเรียนในโรงเรียนชุมชนโพนทราย | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ร้อยละของนักเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ | นักเรียนมีความรู้ในนวัตกรรมการปลูกผักสวนครัวไฮโดรโปนิกส์ | สำนักปลัด |
|  | จำนวน 1 โครงการ |  |  | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 88 ลำดับที่ 2) | - เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาการด้านการกีฬาในเขตตำบลโพนทราย | - จัดการแข่งขันกีฬาในเขตตำบลโพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 200,000 บาท เป็น 250,000 บาท | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ร้อยละของจำนวนกิจกรรมกีฬาที่จัดการแข่งขัน | เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพดี และห่างไกล ยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการร่วมการแข่งขันกีฬา | - เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา | - พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนทราย | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ของเทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสภาพพื้นที่ | - ประชาชนทุกหมู่บ้าน ในตำบลโพนทราย | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนในเขตตำบลโพนทรายมีอุปกรณ์กีฬาใช้ในการออกกำลังกาย | สำนักปลัด |
|  | จำนวน 3 โครงการ |  |  | 250,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |  |  |

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนงานบุญ ประเพณีต่างๆ หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 150,000 บาท เป็น 200,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยน แปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 38 ลำดับที่ 1) | - เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบล โพนทราย - เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนทราย | - คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลโพนทราย และสภาวัฒนธรรมตำบล โพนทราย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | งบประมาณในการดำเนินการมีเพียงพอ | อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการตุ้มโฮมมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรมสืบสานตำนานหลวงปู่ดี | - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | - ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลโพนทราย และสภาวัฒนธรรมตำบลโพนทราย | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อสงเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป | - ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพนทราย | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนหรือกิจกรรมเข้าพรรษา | - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม | - ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลโพนทราย | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการงานวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬบูชา ฯลฯ | - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | - ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลโพนทราย | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญทางศาสนา | สำนักปลัด |
|  | รวม 5 โครงการ |  |  | 200,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แบบ ผ.02/1)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายนาโสกน้อย 8 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 300 เมตร | - | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายป่งเป้า 16/1 เชื่อมสาย ป่งเป้า 16/5 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายป่งเป้า 17 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 800 เมตร | - | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายชานนท์ถึงบ้านนายทองอ่อน สุขเกษม | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ยาว 100 เมตร | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายนาถ่อน 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายนาถ่อน 9 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 900 เมตร | - | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนางสมหมายถึงบ้านนายปรีชา | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 500 เมตร | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 600 เมตร | - | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 3,000 เมตร | - | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายจากนาหว้าถึงนากะยัง | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 700 เมตร | - | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,500 เมตร | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 12 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 11 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,300 เมตร | - | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 13 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 14 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 15 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 8 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากโนนสมบูรณ์เข้าซอยคำฮี 13 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 6 ลำดับที่ 2) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง หมายยเหตุ : เปลี่ยนแปลง ระยะทางจาก 500 เป็น ความยาว 800 เมตร | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ยาว 800 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 120,000 บาท เป็น งบประมาณ 480,000 บาท | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 18 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 5 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 500 เมตร | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 20 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,500 เมตร | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 21 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 8 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 800 เมตร | - | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 12 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,200 เมตร | - | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากที่พักสงฆ์บ้านแก่นเต่าน้อยถึงถึงนานายแวว วาปี | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 24 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากบ้านนางวันเพ็ญถึงบ้านนางทองเบียน | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 25 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า-นาโสกถึงบ้านนายตุ๊ สิงห์สุ | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 500 เมตร | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 26 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 27 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 800 เมตร | - | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 28 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 12 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 500 เมตร | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 29 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 16/5 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 700 เมตร | - | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 30 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายจากบ้านนายมนถึงบ้าน นางสังทอง | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,200 เมตร | - | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 31 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายจากบ้านนายกิลันถึงบ้าน นางเป้า พังคี | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,500 เมตร | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 32 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายจากบ้านนายแซงถึงบ้าน นายมาย | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 300 เมตร | - | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 33 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16สายจากบ้านนายแซงถึงบ้าน นายประนอม | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 300 เมตร | - | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 34 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายจากโรงเรียนหนองหญ้าไซย์ถึงสะพานห้วยมุก | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 35 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านยายใสถึงบ้านนางหัน | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 36 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายบ้านนางวิลัย | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 37 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายแก่นเต่า 1 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง จำนวน 3 จุด | - | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 38 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายแก่นเต่า 2/1 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง จำนวน 2 จุด | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 39 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง ภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด | - | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 40 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง ภายในหมู่บ้าน | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 41 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง ภายในหมู่บ้าน จำนวน 15 จุด | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 42 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายนาโสกน้อย 4 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางระบบโซล่าเซลล์ | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 43 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายนาโสกน้อย 7 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางระบบโซล่าเซลล์ | - | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 44 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางระบบโซล่าเซลล์ บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายบ้านม่วงหักถึงบ้านโนน | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางระบบโซล่าเซลล์ ระยะทาง 1 กิโลเมตร | - | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 45 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายนาลัดควาย | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 1,800 เมตร | - | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,750,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 46 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายป่งเป้า 3 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 400 เมตร | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 47 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาถ่อนหมู่ที่ 10 สายไปภูถ้ำพระ | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 48 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาถ่อนหมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 9 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 300 เมตร | - | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 49 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาถ่อนหมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 10 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 50 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 2 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ | - | 975,000 | 975,000 | 975,000 | 975,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 51 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากที่พักสงฆ์แก่นเต่าถึงสะพานห้วยมุก | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ | - | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 52 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 7 | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 53 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 28 ลำดับที่ 29) | - เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและเพื่อเป็นการลดค่ากระแสงไฟฟ้า | - ติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลโพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ในเขตตำบลโพนทรายมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 54 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ในเขตตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 28 ลำดับที่ 28) | - เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้ถนน | - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายดับพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ในเขตตำบล โพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละระยะทางที่ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น | กองช่าง |
| 55 | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 29 ลำดับที่ 30) | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ | - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลโพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| 56 | โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 บริเวณนานายผ่อน ทองออน | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุโภคบริโภคอย่างพอเพียง | - ติดตั้งระบบประปา โซล่าเซลล์ | - | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 57 | โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 บริเวณนานายบุญชู สิงห์สุ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุโภคบริโภคอย่างพอเพียง | - ติดตั้งระบบประปา โซล่าเซลล์ | - | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 58 | โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุโภคบริโภคอย่างพอเพียง | - ติดตั้งระบบประปา โซล่าเซลล์ จำนวน 5 แห่ง | - | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุโภคบริโภคอย่างพอเพียง | - ก่อสร้างประปาพลังงานแสงอาทิตย์ (ไม่มีเอกสารสิทธิ์) | - | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 60 | โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 14 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุโภคบริโภคอย่างพอเพียง | - ขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 61 | โครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล ในเขตตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 1-15 เป็น หมู่ที่ 1-16 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 7 ลำดับที่ 3) | - เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร | - ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล ในเขตตำบล โพนทราย หมู่ที่ 1-16 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 62 | โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 บริเวณบ้านนายกิลัน | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุโภคบริโภคอย่างพอเพียง | - ก่อสร้างประปา หอถังสูง | - | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 63 | โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุโภคบริโภคอย่างพอเพียง | - ซ่อมแซมประปา หมู่บ้าน | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 64 | โครงการซ่อมแซมประปาหอถังสูงบ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุโภคบริโภคอย่างพอเพียง | - ซ่อมแซมประปา หอถังสูง | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 65 | โครงการเปลี่ยนถังประปาหมู่บ้าน บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุโภคบริโภคอย่างพอเพียง | - เปลี่ยนถังประปา หมู่บ้าน | - | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 66 | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุโภคบริโภคอย่างพอเพียง | - เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน | - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
|  | จำนวน 66 โครงการ |  |  | 12,980,000 | 74,072,500 | 74,072,500 | 74,072,500 | 74,072,500 |  |  |  |

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายทางเข้าป่าช้านาโสกน้อย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความกว้าง 5 เมตร เป็น ความกว้าง 4 เมตร และความยาว 100 เป็น ความยาว 200 เมตร(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 30 ลำดับที่ 2) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 262,500 บาท เป็น งบประมาณ 504,000 บาท | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายนาโสกน้อย 4/3 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร | - | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายนาโสกน้อย 8 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร | - | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายนาโสกน้อย 9 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร | - | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายนาโสกน้อย 10 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร | - | 6,142,500 | 6,142,500 | 6,142,500 | 6,142,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายโพนทราย 5/1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร | - | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายนาถ่อน 13/1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร | - | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายนาถ่อน 10/1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร | - | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายนาถ่อน 1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร | - | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายนาถ่อน 4 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลง ความยาว 600 เป็น ความยาว 200 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 31 ลำดับที่ 13) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 1,575,000บาท เป็น งบประมาณ 630,000 บาท | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายแก่นเต่า 2 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร | - | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนางเสวย อุระถึงนา นายเกิ่ง | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 3/1 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 32 ลำดับที่ 19) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 7 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 13 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 32 ลำดับที่ 21) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางบัวไขถึงหนองฝาย | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร | - | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 1 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลง ความยาว 100 เป็น ความยาว 1,100 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 32 ลำดับที่ 24) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 262,500บาท เป็น งบประมาณ 3,465,000 บาท | 3,465,000 | 3,465,000 | 3,465,000 | 3,465,000 | 3,465,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 2/1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร | - | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 5 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลง ความยาว 800 เป็น ความยาว 2,200 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 32 ลำดับที่ 26) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 2,100,000บาท เป็น งบประมาณ 6,930,000 บาท | 6,930,000 | 6,930,000 | 6,930,000 | 6,930,000 | 6,930,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 10 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลง ความยาว 500 เป็น ความยาว 3,000 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 32 ลำดับที่ 27) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 1,312,500บาท เป็น งบประมาณ 9,450,000 บาท | 9,450,000 | 9,450,000 | 9,450,000 | 9,450,000 | 9,450,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 12 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร | - | 6,930,000 | 6,930,000 | 6,930,000 | 6,930,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายโพนทราย 8 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร | - | 1,732,500 | 1,732,500 | 1,732,500 | 1,732,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร | - | 5,040,000 | 5,040,000 | 5,040,000 | 5,040,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 4 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 8 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนลาดยาง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร | - | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนลาดยาง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 2 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร | - | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนลาดยาง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 4 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร | - | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนลาดยาง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 7 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร | - | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร | - | 2,362,500 | 2,362,500 | 2,362,500 | 2,362,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 3 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร | - | 1,102,500 | 1,102,500 | 1,102,500 | 1,102,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 6 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร | - | 1,417,500 | 1,417,500 | 1,417,500 | 1,417,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 1 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 8 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 34 ลำดับที่ 44) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 2/2 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 34 ลำดับที่ 40) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 3 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร | - | 945,000 | 945,000 | 945,000 | 945,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 5 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 34 ลำดับที่ 43) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความยาว 900 เมตร เป็น ความยาว 600 เมตร | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 2,475,000 บาท เป็น งบประมาณ 1,890,000 บาท | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 7/3 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 32 ลำดับที่ 20) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความยาว 600 เมตร เป็น ความยาว 1,000 เมตร | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 1,650,000 บาท เป็น งบประมาณ 3,150,000 บาท | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 6 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความ ยาว 1,000 เป็น ความยาว 600 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 35 ลำดับที่ 47) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 2,500,000 บาท เป็น งบประมาณ 1,890,000 บาท | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 7 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร | - | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 11 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร | - | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 15 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | - | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากเส้นห้วยตูบถึงสวนยางนายไหว | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร | - | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจาก บ้านนายลัยถึงทุ่งหนองแสง | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร | - | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจาก ถนน 3019 ถึงนานางเพ็ญ | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร | - | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจาก แก่นเต่า 9 ถึงถนนสี่แลน | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร | - | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 45 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 6 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 880,000 บาท เป็น 1,008,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 35 ลำดับที่ 49) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ขยายผิวจราจรถนน คสล. กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 800 เมตร | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 10 | - เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและภูมิทัศน์บริเวณห้วยตูบให้มีความสวยงาม สะดวกสบายในการสัญจร - เพื่อให้ประชาชนในพื้น ที่ ได้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยว | - ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร | - | 4,410,000 | 4,410,000 | 4,410,000 | 4,410,000 | ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ไปท่องเที่ยวห้วยตูบ และรายได้ที่เพิ่ม ขึ้นของประชาชนในพื้นที่ | ประชาชนมีเส้น ทางคมนาคม และห้วยตูบมีภูมิทัศน์สวยงามสะดวก สบายในการสัญจร ประชาชนในพื้น ที่มีอาชีพและมีราย ได้เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 16/1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร | - | 7,875,000 | 7,875,000 | 7,875,000 | 7,875,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 16/5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายนาป่งโพน 1 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 15 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 32 ลำดับที่ 22) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร | 1,837,500 | 1,837,500 | 1,837,500 | 1,837,500 | 1,837,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายนาป่งโพน 2 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 12 ลำ ดับที่ 16) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความยาว 2,400 เมตร เป็น ความยาว 1,200 เมตร | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 7,200,000 บาท เป็น งบประมาณ 3,780,000 บาท | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายนาป่งโพน 2/1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร | - | 2,362,000 | 2,362,000 | 2,362,000 | 2,362,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายนาป่งโพน 3 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 16 เปลี่ยนความยาว จาก 800 เมตร เป็น 600 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 32 ลำดับที่ 23) | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 2,100,000 บาท เป็น งบประมาณ 1,890,000 บาท | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายนาป่งโพน 3/1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร | - | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายนาป่งโพน 4 | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | - | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายนาป่งโพน 4 สายนาป่งโพน 5 เชื่อมบัวระพาถึงสามแยกหน้าที่พักสงฆ์ภูเพียงดิน | - เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร | - | 5,355,000 | 5,355,000 | 5,355,000 | 5,355,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 56 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อน น้อย 3 เชื่อมนาถ่อนน้อย 5 | - เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้มีมาตราฐานและลดอุบัติเหตุ | - ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร | - | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตราฐาน | ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 57 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 10 | - เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้มีมาตราฐานและลดอุบัติเหตุ | - ก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตราฐาน | ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 58 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 11 | - เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้มีมาตราฐานและลดอุบัติเหตุ | - ก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร | - | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตราฐาน | ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 3 | - เพื่อเสริมผิวจราจรถนน คสล. ให้มีมาตราฐานและลดอุบัติเหตุ | - เสริมผิวจราจรถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร | - | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตราฐาน | ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 60 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านนาโสกน้อย หมูที่ 1 สายนาโสกน้อย 5/1 เชื่อมสาย นาโสกน้อย 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร | - | 672,000 | 672,000 | 672,000 | 672,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 61 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายนาถ่อน 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร | - | 588,000 | 588,000 | 588,000 | 588,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 62 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายนาถ่อน 9 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 63 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายนาถ่อน 2 เชื่อมสายนาถ่อน 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร | - | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 64 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 9 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | - | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 65 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายแก่นเต่า 5 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร | - | 302,400 | 302,400 | 302,400 | 302,400 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 66 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีตทับถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายแก่นเต่า 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร | - | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 67 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีตทับถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายแก่นเต่า 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร | - | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 68 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีตทับถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายแก่นเต่า 2/1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร | - | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 69 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายแก่นเต่า 3 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร | - | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 70 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีตทับถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายแก่นเต่า 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร | - | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 71 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 3 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 38 ลำดับที่ 66) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 870 เมตร | 2,283,750 | 2,283,750 | 2,283,750 | 2,283,750 | 2,283,750 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 72 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 4 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 38 ลำดับที่ 67) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 73 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 5 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 38 ลำดับที่ 68) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 74 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 4/1 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 38 ลำดับที่ 69) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 75 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายโพนทราย 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร | - | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 76 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายโพนทราย 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | - | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 77 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 2 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพา เหนือ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 39 ลำดับที่ 74) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความกว้าง จาก 4 เมตร เป็น 5 เมตร เปลี่ยนแปลงความยาว จาก 963 เมตร เป็น 1,000 เมตร | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 2,650,000 บาท เป็น งบประมาณ 2,100,000 บาท | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 78 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 3 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพา เหนือ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 39 ลำดับที่ 75) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความยาว จาก 350 เมตร เป็น 800 เมตร | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 962,500 บาท เป็น งบประมาณ 1,680,000 บาท | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 79 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 4 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพารา แอสฟัสติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพา เหนือ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 40 ลำดับที่ 77) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 80 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 4/1 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพา เหนือ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 40 ลำดับที่ 76) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 81 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 5 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร | - | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 82 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 7 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพา เหนือ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 40 ลำดับที่ 77) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความยาว จาก 80 เมตร เป็น 700 เมตร | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 220,000 บาท เป็น งบประมาณ 1,176,000บาท | 1,176,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 83 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร | - | 588,000 | 588,000 | 588,000 | 588,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 84 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 3 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร | - | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 85 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากถนน 3019 ถึงที่พักสงฆ์แก่นเต่า | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร | - | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 86 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 13 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร | - | 1,344,000 | 1,344,000 | 1,344,000 | 1,344,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 87 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 1 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 40 ลำดับที่ 78) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความกว้าง จาก 4 เมตร เป็น 5 เมตร เปลี่ยนแปลงความยาว จาก 545 เมตร เป็น 500 เมตร | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 1,100,000 บาท เป็น งบประมาณ 1,050,000 บาท | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 88 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 5 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอน กรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 41 ลำดับที่ 81) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความกว้าง จาก 4 เมตร เป็น 5 เมตร เปลี่ยนแปลงความยาว จาก 700 เมตร เป็น 600 เมตร | - เสริมผิวลาดยางแอส ฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 1,540,000 บาท เป็น งบประมาณ 1,260,000 บาท | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้น ทางคมนาคมและมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 89 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายนานายล้ำ กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 90 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจากนานายจันดี ชาธิพา ถึงนานางเริ่ม วาปี | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจากนานางวิเศษ เชี่ยวชาญ ถึงนานายประเสริฐ คนซื่อ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 800 เมตร | - | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายป่งเป้า 15 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 93 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายป่งเป้า 17 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 1,300 เมตร | - | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 5 ถึงดอนปู่ตา | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 3,000 เมตร | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรังพร้อมท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายป่าช้าถึงหนองสิม | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 96 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรังพร้อมท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 97 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนางปิ่นทอง ถึงนานายปรีชา | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร | - | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 98 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายรอบป่าช้า | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 99 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจาก รพสต. บ้านคำฮีถึงภูเต่า | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 100 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 3/1 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 45 ลำดับที่ 108) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 101 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากนานายชายชง ถึงนานายสว่าง | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 102 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากนายคำสิงห์ ถึงชลประทานนานายแถว | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 1,500 เมตร | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 103 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากนานางทอง ถึงนานายวิสิน | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 1,500 เมตร | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 104 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากนายคำหมุน ถึงนานายก้อม | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 1,500 เมตร | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 105 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 106 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 จากนานางหัสดี อันแสนถึงนานายสมจิตร | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 107 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายจากนานายปี กงนะถึงนานางมล | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 108 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 4/1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 109 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 14 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 1,500 เมตร | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 110 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากสวนนางสาว มะลิดาถึงห้วยบางทราย | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 111 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากสวนนางสวน ถึงนานายผอง กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร | - | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 112 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนางนิไกล กงนะถึงสวนนายเปิด | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 113 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากสวนนายเนย ถึงสวนนางจันทร์ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 500 เมตร | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 114 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 8 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 11 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 45 ลำดับที่ 109) | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 115 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายจากนานายรัตน์ มณีรัตน์ถึงนานายปี | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 116 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจากแก่นเต่า 9 ถึงห้วยตูบ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 117 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายจากนานายสมหวัง ถึงนานายวิชิต | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร | - | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 118 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายจากนานายเฉลิม กงนะถึงนานายไพทูรย์ กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 1,300 เมตร | - | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 119 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายจากนานายพา ชาลี ถึงนานายมาย กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 800 เมตร | - | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 120 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สายนาป่งโพน 1 | - เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกในการใช้ เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ระยะทาง 900 เมตร | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 121 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายแยกบ้านนายสุทาถึงหลังวัด | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 400 เมตร | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 122 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางขัน ทองขันธ์ | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 400 เมตร | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 123 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายโพนทราย 2 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 124 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายต่อจากบ้านนางวันณี ศรีประสงค์ | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 500 เมตร | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 125 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 2 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความกว้าง 0.5. เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 400 เมตร เป็น ระยะทาง 800 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 52 ลำดับที่ 151) | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 800 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 1,000,000 บาท เป็น งบประมาณ 2,400,000 บาท | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 126 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 4 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความกว้าง 0.5. เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 156 เมตร เป็น ระยะทาง 500 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 52 ลำดับที่ 152) | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 500 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 390,000 บาท เป็น งบประมาณ 1,500,000 บาท | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 127 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 5 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความกว้าง 0.5. เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 184 เมตร เป็น ระยะทาง 200 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 52 ลำดับที่ 153) | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 200 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 460,000 บาท เป็น งบประมาณ 600,000 บาท | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 128 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 7 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงความกว้าง 0.5. เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 200 เมตร เป็น ระยะทาง 100 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 52 ลำดับที่ 154) | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 100 เมตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 500,000 บาท เป็น งบประมาณ 300,000 บาท | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 129 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 9 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 200 เมตร | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 130 | โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหน้าบ้านนางบวน บัญชา | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - วางท่อระบายน้ำข้าม ถนน จำนวน 3 จุด | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 131 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 7 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 100 เมตร | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง |  | กองช่าง |
| 132 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 3 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 18 ลำดับที่ 50) | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 ยาว 500 เมตร | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง |  | กองช่าง |
| 133 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 4/1 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 52 ลำดับที่ 156) | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง |  | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 134 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายโพนทราย 6 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 400 เมตร | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง |  | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 135 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายบ้าน นายสมจิตรถึงบ้านนางสี | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | - | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง |  | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 136 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายหลายถึงบ้านนายรักชาติ | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 500 เมตร | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 137 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 1 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 800 เมตร | - | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 138 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 5 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 1,100 เมตร | - | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 139 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 7 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 250 เมตร | - | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 140 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 4 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 54 ลำดับที่ 166) | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 141 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 4/1 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 54 ลำดับที่ 167) | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 142 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายไผ่สีทอง 3 เชื่อมสายไผ่สีทอง 2 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 600 เมตร | - | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 143 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 11 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 200 เมตร | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 144 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 2 เชื่อมสายป่งเป้า 5 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 600 เมตร | - | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 145 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 สาย อบจ.-ดอนม่วงฯ ถึงบ้านโคกหินตั้ง | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 500 เมตร | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 146 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 บริเวณป่าช้า | - เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสำหรับประชาชน | - ก่อสร้างลาน คสล. | - | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ | มีสถานที่ไว้สำหรับจัดกิจกรรมสำหรับประชาชน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 147 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อการเกษตรข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 | - เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมด้านเกษตร | - ก่อสร้างลาน คสล. เพื่อการเกษตรข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮี | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ | มีสถานที่ไว้สำหรับจัดกิจกรรมสำหรับประชาชน | กองช่าง |
| 148 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในเทศบาลตำบล โพนทราย | - ก่อสร้างลาน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ | มีสถานที่ไว้สำหรับจัดกิจกรรมสำหรับประชาชน | กองช่าง |
| 149 | โครงการขุดลอกลำห้วยปอ บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 บริเวณห้วยปอ | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกลำห้วยปอ ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 150 | โครงการขุดลอกห้วยนาลัดควาย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกห้วยนาลัดควาย ระยะทาง 1 กิโลเมตร | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 151 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ขนาดใหญ่) บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 บริเวณห้วยทราย | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 152 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 บริเวณห้วยห่องเหมือง | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 153 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 บริเวณห้วยทราย | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 154 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 บริเวณห้วยปอ | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 155 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตกั้นน้ำเซาะคันหนองบุ่งยาวฝั่งตะวันตก บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 | - เพื่อป้องกันการชำรุดของคันดินและให้มีความปลอดภัยมากขึ้น | - ก่อสร้างคอนกรีตกั้นน้ำเซาะคันหนองบุ่งยาวฝั่งตะวันตก กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของการชำรุดของคันดินมีปริมาณลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 156 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ขุดบ่อน้ำตื้น พร้อมท่อ คสล. และฝาปิด บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 61 ลำดับที่ 211) | - เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อทำ การเกษตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนบ่อจาก จำนวน 4 บ่อ เป็น จำนวน 15 บ่อ | - ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ท่อ คสล. ø 100 ม. จำนวน 15 บ่อ หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 40,000 บาท เป็น งบประมาณ 1,500,000 บาท | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| 157 | โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อทำ การเกษตร | - ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 5 แห่ง | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 158 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 1-15 เป็น หมู่ที่ 1-16 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 6 ลำดับที่ 2) | - เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและการ เกษตร | - ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย ลึกประมาณ 70-100 เมตร หมู่ที่ 1-16 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 159 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 61 ลำดับที่ 211) | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพียงพอต่อการทำเกษตร และอุปโภคบริโภคเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ | - ขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน จำนวน 45 บ่อ | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนในพื้น ที่มีน้ำใช้เพียงพอ ต่อการเกษตร และผลผลิตทางการ เกษตรต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น | กองช่าง |
| 160 | โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 | - เพื่อให้ประชาชน ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร | - ก่อสร้างบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ จำนวน 1 แห่ง | - | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนในพื้นที่ มีบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ใช้เพื่อการ เกษตร | กองช่า |
| 161 | โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 | - เพื่อซ่อมแซมบ่อบาดาลให้มีสภาพใช้งานที่ดี | - ซ่อมแซมบ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของบ่อบาดาลที่ได้รับการซ่อมแซม | ประชาชนได้รับประโยชน์จากทรัพยสินต่างๆ ได้คุ้มค่า | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 162 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 บริเวณป่าช้า | - เพื่อให้มีห้องน้ำไว้บริการประชาชนที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน | - ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของจำนวนห้องน้ำถูกสุขลักษณะ | ประชาชนที่มาทำกิจกรรมมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ | กองช่าง |
| 163 | โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 บริเวณป่าช้า | - เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในการฌาปนกิจของหมู่บ้าน | - ก่อสร้างศาลาพักญาติ | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์ศาลาศาลาพักญาติ | มีสถานที่ไว้ สำหรับประชาชน มาร่วมงานฌาปนกิจ | กองช่าง |
| 164 | โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 บริเวณป่าช้า | - เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในการฌาปนกิจของหมู่บ้าน | - ก่อสร้างศาลาพักญาติกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร | - | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์ศาลาศาลาพักญาติ | มีสถานที่ไว้ สำหรับประชาชน มาร่วมงานฌาปนกิจ | กองช่าง |
| 165 | โครงการปรับปรุงศาลาอเนก ประสงค์ ในเขตตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 62 ลำดับที่ 218) | - เพื่อปรับปรุงศาลาอเนก ประสงค์ให้อยู่ในสภาพที่ดี | - ปรับปรุงศาลาอเนก ประสงค์ ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนที่รับปรุงและซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ | ศาลาอเนกประสงค์ มีสภาพที่ดีขึ้นประชาชนได้รับความสะดวก | กองช่าง |
| 166 | โครงการก่อสร้างเตาเผาศพ/เมรุ ในเขตตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 62 ลำดับที่ 219) | - เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับ ฌาปนกิจศพในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างเตาเผาศพ/เมรุ ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจเตาเผาศพ/เมรุที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | ประชาชนมีสถานที่สำหรับฌาปนกิจศพในหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 167 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว และเสียงตามสาย พร้อมเครื่องขยายเสียงในเขตตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 62 ลำดับที่ 220) | - เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข่าวสารทางราชการ | - ก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย พร้อมเครื่องขยายเสียง ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจหอกระจายข่าวที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารได้ชัดเจนขึ้น | กองช่าง |
| 168 | โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน คสล. สายต่างๆ ภายในหมู่บ้าน หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 63 ลำดับที่ 224) | - เพื่อสำหรับบอกทางแก่ผู้สัญจรมาในหมู่บ้าน | - จัดทำป้ายชื่อถนน คสล. สายต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล โพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จุดที่ติดตั้งป้ายบอกทาง | ผู้เดินทางทราบเส้นทางการ จราจรในเขตหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 169 | โครงการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดตำบลโพนทราย) หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 63 ลำดับที่ 225) | - เพื่อให้ประชาชน ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ เพื่อทำการเกษตร | - ในเขตพื้นที่ตำบล โพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมี แหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 170 | โครงการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารใต้ดินระบบปิด) ในชุมชนตำบลโพนทราย หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนหมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน เป็น 16 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 63 ลำดับที่ 226) | - เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดและน่าอยู่ | - ในเขตพื้นที่ตำบล โพนทราย ทั้ง 16 หมู่บ้าน ส่วนราชการ ในพื้นที่ และสำนักงานเทศบาลตำบล โพนทราย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจในความ สะอาดของชุมชน | แหล่งชุมชนมีความสะอาด มากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 171 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 | - เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในหมู่บ้าน | - จัดซื้อเครื่องออก กำลังกาย | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนที่รวมกิจกรรม | ประชาชนมีอุปกรณ์ไว้สำหรับออก กำลังกาย | กองช่าง |
|  | จำนวน 171 โครงการ |  |  | 94,576,750 | 261,302,450 | 261,302,450 | 261,302,450 | 261,302,450 |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567

สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (โดยไม่ใช่งบประมาณ)

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..................-...................

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

1.1 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณดีเด่น หมายเหตุ : เปลี่ยงแปลงชื่อโครงการโครงการกิจกรรมการ มอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น เปลี่ยนแปลงจำนวนคน จาก 15 คน เป็น 16 คน(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 91 ลำดับที่ 2) | - เพื่อยกย่อง ชูเกียรติเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ | - ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณดีเด่น จำนวน 16 คน | - | - | - | - | - | จำนวนเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปที่ได้รับประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น | เทศบาลมีเด็ก และเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปดีเด่นที่ได้รับเชิดชูเกียรติเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 2 | มาตรการการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ การจ้าง หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงจำนวนคน จาก 15 คน เป็น 16 คน(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 93 ลำดับที่ 12) | - เพี่อเป็นกลไกภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับเทศบาล - ป้องกันการทุจริตในองค์กร | - ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน | - | - | - | - | - | ร้อยละของการแต่งตั้งตัวตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง | ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง | สำนักปลัด |
|  | จำนวน 2 โครงการ |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                               แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567

โครงการเกินศักยภาพสำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | - เพื่อควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยงด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและการป้องกันยา เสพติด เช่น เยาวชนกลุ่มเสี่ยงประชาชนทั่วไป | - จัดประชุมชี้แจง/อบรมให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น เยาวชน นักเรียน ตำบลละ 1 จุด เป้าหมายจุดละ 200 คน - จัดประชุมชี้แจง/อบรมให้กับบุคลากรฝ่ายปกครอง ตำบลละ 200 คน - จัดทำข้อมูลรายละเอียดเนื้อหา การประชุม/อบรม ของผู้ผ่านการอบรม ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการอบรม | ภาคประชาชนทั้งในส่วนของกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้ปกครองท้องถิ่นเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดของชุมชน | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองมุกดาหาร | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองมุกดาหาร |
|  | จำนวน 1 โครงการ |  |  | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |  |  |  |  |

ครุภัณฑ์                                                                                   แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |
| 1 | การรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - เพื่อใช้ในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ของเทศบาลตำบลโพนทราย | - จัดซื้อชุดแปลงไฟ 12 โวลท์ เป็น 220 โวลท์ อินเวอร์เตอร์ | - | 15,000 | 15,000 | - | - | สำนักปลัด |
| 2 | การรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - เพื่อใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนทราย | - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ | - | - | 2,563,000 | 2,563,000 | 2,563,000 | สำนักปลัด |
| 3 | การศึกษา | ครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์การศึกษา | - เพื่อให้เด็กมีโต๊ะนักเรียน ที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและในการจัดกิจกรรมอื่นๆ | - จัดซื้อโต๊ะนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮี | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัด |
|  | จำนวน 3 โครงการ |  |  |  |  | - | 45,000 | 2,608,000 | 2,593,000 | 2,593,000 |  |