รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

เทศบาลตำบลโพนทราย

อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (  1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 )

...................................................................

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทรายได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย โดยจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึง 30 กันยายน  2563 พร้อมข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เทศบาลตำบลโพนทราย

จึงขอประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหว่าง วันที่ 1   ตุลาคม 2562  – 30 กันยายน 2563) มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพนทราย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ    วันที่    4     ธันวาคม     พ.ศ.  2563

(นายวิญญู   เขจรรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย

แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ

ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

***********************

เทศบาลตำบลโพนทราย

ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | √ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | √ |  |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

มีการดำเนินการครบทั้ง 19 ข้อ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563

***********************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เทศบาลตำบลโพนทราย ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1.1 เนื้อที่ มีเนื้อที่ 54,375 ไร่ (87 ตารางกิโลเมตร)

1.2 สภาพภูมิศาสตร์ พื้นที่ทิศเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินต่ำ ริมห้วยมุก และบางส่วนเป็นที่เนินสูงประกอบกับที่ภูเขา ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ทิศใต้ มีพื้นที่ติดกับ ตำบลนาโสก และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดกับ ตำบลมุกดาหาร และตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดกับ ตำบลกุดแข้ และตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1.3 จำนวนครัวเรือน และประชากรตำบลโพนทราย

1.3.1 จำนวนครัวเรือน 2,130 ครัวเรือน

1.3.2 จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,561 คน แยกเป็น ชาย 4,306 คน และหญิง 4,255 คน

: ข้อมูลประชากร ณ เดือนธันวาคม 2562 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา | ปีที่ 1 2561 |  | ปีที่ 2 2562 |  | ปีที่ 3 2563 |  | ปีที่ 4 2564 |  | ปีที่ 5 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ | 29 | 13,966,000 | 20 | 11,363,500 | 215 | 175,418,100 | 215 | 175,418,100 | 215 | 175,418,100 | 694 | 551,583,800 |
| 2. ด้านการเมือง และการบริหาร | 19 | 1,860,800 | 19 | 1,860,800 | 33 | 2,667,300 | 33 | 2,667,300 | 33 | 2,667,300 | 137 | 529,975,900 |
| 3. ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | 35 | 22,334,515 | 29 | 21,924,515 | 47 | 14,183,739 | 47 | 14,183,739 | 47 | 14,183,739 | 205 | 570,513,330 |
| 4. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒน ธรรม | 10 | 6,240,666 | 10 | 6,240,666 | 22 | 7,797,463 | 22 | 7,797,463 | 22 | 7,797,463 | 86 | 538,735,632 |
| 5. ด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม | 1 | 35,000 | 1 | 20,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 11 | 526,309,300 |
| รวม | 94 | 44,436,981 | 79 | 41,409,481 | 320 | 200,216,602 | 320 | 200,216,602 | 320 | 200,216,602 | 1,133 | 686,496,268 |

3. รายงานผลการงดำเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ.2563

( √ )   (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

1. ด้านบริการชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัวๆละ 5,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ กองช่าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 103 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | 8,700 |  |
| 2 | จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจกสำหรับเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ๆละ 5,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 103 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 3,900 |  |
| 3 | จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจกสำหรับเก็บเอกสาร ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 ตู้ๆละ 8,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 103 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 8,000 | 8,000 | - | - | - | 5,900 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 4 | จัดซื้อจอภาพแบบ LED ขาว-ดำ (ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5) จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่กองช่าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 103 ลำดับที่ 5) | √ | - | - | 4,000 | 4,000 | - | - | - | 3,590 |  |
| 5 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แบบ ink Tank Printer จำนวน 1 ตัวๆละ 7,900 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่กองช่าง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 7) | √ | - | - | 7,900 | 7,900 | - | - | - | 7,490 |  |
| 6 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่กองช่าง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 8) | √ | - | - | 7,500 | 7,500 | - | - | - | 7,470 |  |
| 7 | จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 18,000 บาท (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 9) | √ | - | - | 18,000 | 18,000 | - | - | - | 17,990 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 8 | จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,000 บาท (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 10) | √ | - | - | 4,000 | 4,000 | - | - | - | 3,400 |  |
| 9 | จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอย) จำนวน 2 ชุดๆละ 7,500 บาท (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 13) | √ | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | 15,000 |  |

งานไฟฟ้าถนน

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนาโสกน้อยถึงแยกนานายสูน อัมโพด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 49 ลำดับที่ 153) - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนางมณีกานต์ เชี่ยวชาญ ถึงสำนักสงฆ์ภูฮัง พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 50 ลำดับที่ 156) - โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายเส้นแยกนานายกุมภา ชาลี (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 50 ลำดับที่ 156) | √ √ | - - - | - - √ | 1,050,000 1,400,000 112,000 | 2,500,000 | - - - | - - - | - - - | 2,466,441 |  |

1. ด้านบริการชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนาโสกน้อย ถึงนานายสูน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 25 ลำดับที่ 6) | √ | - | - | 5,500,000 | - | 500,000 | 472,000 | 205,000 | 491,000 470,000 202,000 (1,163,000) |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายชื่น โทนแก้วถึงศาลปู่ตาหนองชาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 25 ลำดับที่ 8) | √ | - | - | 1,925,000 | - | - | - | 500,000 | 493,000 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจากนานายสมหวาน ใจเอื้อ ถึงสำนักสงฆ์ภูฮัง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 25 ลำดับที่ 9) | √ | - | - | 8,250,000 | - | - | 470,000 | 500,000 | 467,000 489,000 (956,000) |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจาก บ้านนายวิสุทธิ์ อุระถึงนา นายสง่า ทองออน (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 25 ลำดับที่ 10) | √ | - | - | 2,000,000 | - | - | 470,000 | 500,000 | 467,000 491,000 (958,000) |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจาก ปากทางโคกสูงถึงนานายโฮม อัมโพด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 25 ลำดับที่ 11) | √ | - | - | 2,000,000 | - | 500,000 | - | - | 495,000 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจาก ถนน มห.2042ถึงวัดป่าหนองบุดดา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 26 ลำดับที่ 12) | √ | - | - | 2,000,000 | 499,000 | 492,000 | - | - | 490,000 488,000 (978,000) |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายดวง ศรียุหะถึงลานมัน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 26 ลำดับที่ 15) | √ | - | - | 1,600,000 | - | 85,000 | - | - | 84,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายชานนท์ ทองออนถึงถนน มห.3019 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 26 ลำดับที่ 16) | √ | - | - | 1,000,000 | - | 110,000 | - | - | 106,000 |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่อนถึงหอ ปู่ตา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 26 ลำดับที่ 17) | √ | - | - | 1,500,000 | - | - | - | 500,000 | 491,000 |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายจาก สี่แยกโรงเรียนบ้านนาถ่อน ถึงป่าช้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 27 ลำดับที่ 19) | √ | - | - | 2,000,000 | - | 193,000 | 470,000 | - | 192,000 464,000 (656,000) |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายถนนเข้าป่าช้าจากเส้นทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 7 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 1,760,000 | - | 370,000 | - | 500,000 | 368,500 491,500 (860,000) |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนางสมหวังถึงบ้านนายหวิน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 27 ลำดับที่ 23) | √ | - | - | 660,000 | 62,000 | - | - | - | 61,000 |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายจากหมุดบ้านนางนวลถึงนา นางบรร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 27 ลำดับที่ 24) | √ | - | - | 440,000 | 76,000 | - | - | - | 75,000 |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายศักดิ์ชัย ล่มเพ็ชรถึงบ้าน นายสมศักดิ์ อินปาว (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 26) | √ | - | - | 3,300,000 | - | 500,000 | - | - | 495,000 |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายสีนวลถึงคุ้มนาโป่งโพน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 28) | √ | - | - | 4,125,000 | - | - | - | 500,000 | 489,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายบัวลาถึงวัดภูน้อย (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 29) | √ | - | - | 1,760,000 | - | 400,000 | - | 500,000 | 397,000 491,000 (888,000) |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากหน้าวัดมุณีศรีเจริญถึงสามแยกบ้านม่วงหัก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 30) | √ | - | - | 962,500 | - | 154,000 | 470,000 | - | 151,000 464,000 (615,000) |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากหนองฝายถึงบ้านนายชายชง ใจเอื้อ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 31) | √ | - | - | 5,500,000 | - | - | - | 500,000 | 491,500 |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางบัวไล ศรีโยหะถึงบ้านนายอำนาจ ไชยายงค์ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 28 ลำดับที่ 32) | √ | - | - | 2,200,000 | - | 400,000 | - | 500,000 | 397,000 491,000 (888,000) |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายจาก บ้านนายวิเชียร พันทาถึงบ้านนายสิทธิ พรมมา (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 29 ลำดับที่ 33) | √ | - | - | 330,000 | 74,000 | - | - | - | 73,000 |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายจาก ทางหลวงชนบทถึงนาหว้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 29 ลำดับที่ 34) | √ | - | - | 3,300,000 | - | - | - | 500,000 | 490,000 |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายจาก บ้านนายเบ็ง คนดีถึงบ้าน นายรักชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 29 ลำดับที่ 35) | √ | - | - | 416,000 | 289,000 | - | - | - | 283,000 |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายจาก บ้านนายหลาย ทองออนถึงบ้านนางสำเนียง คนดี (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 29 ลำดับที่ 37) | √ | - | - | 264,000 | - | 200,000 | - | - | 197,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนาหมู่ที่ 11 สายจากบ้านนายหลาวทอง กงนะถึงที่พักสงฆ์ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 8 ลำดับที่ 5) | √ | - | - | 3,300,000 | - | 287,000 | 470,000 | - | 285,000 467,000 (752,000) |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนางอมรลักษณ์ ถึงบ้านนายเต็ม (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 9 ลำดับที่ 6) | √ | - | - | 1,760,000 | 485,000 | - | 470,000 | 500,000 | 475,000 462,200 490,000 (1,427,200) |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายเส้นป่าช้านาโสกน้อย ถึงสามแยกบ่อน้ำมัน (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 9 ลำดับที่ 7) | √ | - | - | 1,760,000 | - | - | - | 500,000 | 490,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายต่อจากเส้นไปสำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 30 ลำดับที่ 43) | √ | - | - | 2,200,000 | - | - | - | 500,000 | 491,500 |  |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจาก บ้านนางกระจาคถึงที่พักสงฆ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 30 ลำดับที่ 44) | √ | - | - | 825,000 | - | - | - | 500,000 | 490,000 |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายจาก ถนน คสล. ป่าช้าถึงนานายลิ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 11 ลำดับที่ 8) | √ | - | - | 1,540,000 | - | 409,000 | - | 245,000 | 404,000 541,500 (945,500) |  |
| 30 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 31 ลำดับที่ 47) | √ | - | - | 500,000 | 237,000 | - | - | - | 232,500 |  |

| ดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 31 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายจากสี่แยกกลางบ้านนาโสกน้อยถึงบ้านนางวัน (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 38 ลำดับที่ 82) | √ | - | - | 500,000 | 307,000 | - | - | - | 297,000 |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากข้างวัดราษฎร์สามัคคี ถึงที่ดินนายทม อุระ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 38 ลำดับที่ 85) | √ | - | - | 332,500 | 262,000 | - | - | - | 250,000 |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางประกอบ คำพิลาถึงบ้านนายบัญญัติ ผาสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 38 ลำดับที่ 68) | √ | - | - | 825,000 | 60,000 | - | - | - | 57,500 |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากหนองสระสาธารณถึงบ้าน นางแพชร กงนะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 40 ลำดับที่ 97) | √ | - | - | 1,020,000 | 168,000 | - | - | - | 162,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3,9 สายจากบ้านนายวิชิต ผาสุขถึงบ้านนางสวย มณีวรรณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 41 ลำดับที่ 105) | √ | - | - | 375,000 | 152,000 | - | - | - | 146,500 |  |
| 36 | โครงการบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ คสล. สายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 43 ลำดับที่ 113) | - | - | √ | 300,000 | 20,000 | - | - | - | - |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายจาก ที่ดินนายทองฤทธิ์ ศรีโยหะ ถึงที่ดินนายหวล เทพศรีหา (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 45 ลำดับที่ 125) | √ | - | - | 750,000 | 500,000 | - | - | - | 494,000 |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากถนนลาดยางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮีถึงนานายหาญ คำปัน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 46 ลำดับที่ 135) | √ | - | - | 200,000 | 200,000 | - | - | - | 197,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากนานางลุนถึงห้วยส้มกบ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 47 ลำดับที่ 137) | √ | - | - | 330,000 | 134,000 | - | - | -- | 132,000 |  |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากนานางสาวบุญเทียนถึงนา นายสุวรรณภูมิ สิงห์สุ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 47 ลำดับที่ 138) | √ | - | - | 1,100,000 | - | - | 500,000 | - | 494,700 |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรังบ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายจากนานายกาสิน คนเพียรถึงนานายสุเทพ พรมแสงใส (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 47 ลำดับที่ 141) | √ | - | - | 495,000 | - | - | 500,000 | - | 497,000 |  |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากนานางเถาถึงสวนนายหา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 48 ลำดับที่ 144) | √ | - | - | 750,000 | - | - | 500,000 | - | 487,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 43 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 31) | √ | - | - | 250,000 | 27,500 | - | - | - | 27,500 |  |
| 44 | โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด ภายในอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคำฮี หมู่ที่ 7 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 6) | √ | - | - | 37,000 | 37,000 | - | - | - | 36,900 |  |
| 45 | โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด ภายในอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 7) | √ | - | -- | 74,000 | 74,000 | - | - | - | 73,600 |  |
| 46 | โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮี หมู่ที่ 7 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 8) | √ | - | - | 32,000 | 32,000 | - | - | - | 31,998 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 47 | โครงการจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 9) | √ | - | - | 65,000 | 65,000 | - | - | - | 64,688 |  |
| 48 | โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 17) | √ | - | - | 250,000 | 150,000 | - | - | - | 111,000 |  |

2. ด้านบริหารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 50,000 | 30,000 | - | - | - | 19,320 |  |
| 2 | โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 50,000 | 30,000 | - | - | - | - |  |
| 3 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และงานวันสำคัญของชาติ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 50,000 | 30,000 | - | - | - | 16,500 |  |
| 4 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 4) | - | - | √ | 20,000 | 20,000 | - | - | - |  |  |
| 5 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 5) | √ | - | - | 30,000 | 20,000 | - | - | - | 4,000 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) |  | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนัก งานจ้าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลำดับที่ 7) | √ | - | - | 300,000 | 235,000 | - | - |  | - | 201,480 |  |
| 7 | โครงการขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในสำนักงาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลำดับที่ 9) | √ | - | - | 28,800 | 36,000 | - | - |  | - | 36,000 |  |
| 8 | โครงการจ้างผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลำดับที่ 10) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - |  | - | 108,000 |  |
| 9 | โครงการค่าจ้างทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 11) | √ | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - |  | - | 13,000 |  |
| 10 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 12) | √ | - | - | 20,000 | 5,000 | - | - |  | - |  | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) |  | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 11 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 15) | √ | - | - | 30,000 | 5,000 | - | - | - |  | - | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 12 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลำดับที่ 17) | √ | - | - | 20,000 | 5,000 | - | - | - |  | - | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 13 | โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 22) | - | - | √ | 100,000 | 50,000 | - | - | - |  | - |  |
| 14 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทรายจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 23) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - |  | 108,000 |  |
| 15 | จัดซื้อไมค์ตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่องๆละ 4,000 บาท ห้องประชุมสภา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 97 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - |  | 18,500 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 16 | จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 18,000 บาท (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 97 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 18,000 | 18,000 | - | - | - | 17,500 |  |
| 17 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 97 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 2,600 | 2,600 | - | - | - | 2,590 |  |
| 18 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท สำหรับนักจัดการงานทั่วไป (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 97 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 29,500 |  |
| 19 | จัดซื้อเลื่อยวงเดือน จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 97 ลำดับที่ 5) | √ | - | - | 7,000 | 7,000 | - | - | - | 6,900 |  |
| 20 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัวๆละ 7,500 บาท สำหรับปลัดเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ลำดับที่ 6) | √ | - | - | 7,500 | 7,500 | - | - | - | 5,900 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 21 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตัวๆละ 7,500 บาท สำหรับนักทรัพยากรบุคคล (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 9) | √ | - | - | 7,500 | 7,500 | - | - | - | 7,000 |  |
| 22 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท สำหรับนักจัดการงานทั่วไป และนิติกร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 7,8) | √ | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | 9,800 |  |

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลำดับที่ 6) | - | - | √ | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |  |
| 2 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิดกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ๆละ 5,500 บาท สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 10) | √ | - | - | 5,500 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |  |
| 3 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตัวๆละ 7,500 บาท สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 11) | √ | - | - | 7,500 | 7,500 | - | - | - | 7,500 |  |
| 4 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 12) | √ | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 4,900 |  |

งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 32) | √ | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 100,000 |  |
| 2 | โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลบัญชีกองคลัง เทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลำดับที่ 33) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 108,000 |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,000 บาท สำหรับ เจ้าหน้าที่กองคลัง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 8,000 | 8,000 | - | - | - | 7,900 |  |
| 4 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่กองคลัง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 29,500 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 5 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่องๆละ 36,200 บาท สำหรับติดตั้งในกองคลัง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 72,400 | 72,400 | - | - | - | 72,000 |  |
| 6 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่กองคลัง (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 4,900 |  |
| 7 | จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดทึบ (มอก.) จัดเก็บ 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้ๆละ 18,000 บาท สำหรับกองคลัง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ลำดับที่ 5) | √ | - | - | 72,000 | 72,000 | - | - | - | 22,000 |  |
| 8 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ด จำนวน 1 เครื่องๆละ 35,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่กองคลัง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ลำดับที่ 6) | - | - | √ | 35,000 | 35,000 | - | - | - | - |  |

3. ด้านบริหารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 50,000 | 13,000 | - | - | - | 5,514 |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |  |
| 3 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ สาธารณภัย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 5) | - | - | √ | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |  |
| 4 | โครงการเพิ่มเติมศักยภาพ (อปพร.) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 9) | - | - | √ | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้า 5 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 130,000 | 130,000 | - | - | - | 95,350 |  |

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 ลำดับที่ 4) | - | - | √ | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |  |
| 2 | โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาล อาหารและคุ้มครองผู้บริโภค (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 ลำดับที่ 5) | - | - | √ | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |  |
| 3 | โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ลำดับที่ 1) | - | - | √ | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |  |
| 4 | โครงการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางและรณรงค์ลดปริมาณขยะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 14,500 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 6 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท สำหรับนักวิชาการสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 4,900 |  |
| 7 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิดกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ๆละ 5,500 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 5,500 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |  |
| 8 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตัวๆละ 7,500 บาท สำหรับนักวิชาการสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ลำดับที่ 4) | √ | - | -- | 7,500 | 7,500 | - | - | - | 7,000 |  |

งานโรงพยาบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการให้ริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 450,000 | 300,000 | - | - | - | 300,000 |  |
| 2 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น (FR-B 40 ชั่วโมง) เทศบาลตำบล โพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) หน้า 6 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 90,000 | 90,000 | - | - | - | 90,000 |  |

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 30,000 | 20,000 | - | - | - | 11,340 |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโภค คนปลอด ภัย จากโรคพิษสุนัข ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 50,000 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |  |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 6) | √ | - | - | 9,804 | 9,804 | - | - | - | - | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
|  | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลำดับที่ 3) (หมายเหตุ : จำนวน 15 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท) | - | - | √ | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
|  | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโภค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลำดับที่ 8) | √ | - | - | 49,020 | 49,020 | - | - | - | 40,670 |  |
|  | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (covid -19) และหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) หน้า 5 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 100,000 | 50,000 | - | - | - | 48,653 |  |

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก ประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 1,400 | 1,400 | - | - | - | 1,400 |  |

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 1) | - | - | √ | 51,800 | 51,800 | - | - | - | - |  |
| 2 | โครงการวันคนพิการสากล (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 20,000 |  |
| 3 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล โพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 13,062 |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลำดับที่ 3) | - | - | √ | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |  |

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลำดับที่ 1) | - | - | √ | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเยาวชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ราษฎรในชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลำดับที่ 4) | √ | - | - | 40,000 | 40,000 | - | - | - | 26,348 |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 76 ลำดับที่ 7) | - | - | √ | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องจักสาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 10) | - | - | √ | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |  |

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
|  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 7,274,400 | 9,043,200 | - | - | - | 8,047,300 |  |
|  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 2,659,200 | 2,660,000 | - | - | - | 2,428,000 |  |
|  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลำดับที่ 3) | √ | - | - | 54,000 | 54,000 | - | - | - | 48,000 |  |

4. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 29,500 |  |

4. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 1) (150x7.82x260) | √ | - | - | 365,975 | 304,980 | - | - | - | 1,436,557 |  |
| 2 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 2) (667x7.82x260) | √ | - | - | 1,402,908 | 1,356,144 | - | - | - |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 3) (150x20x245) | √ | - | - | 882,000 | 735,000 | - | - | - | 880,800 | โอนงบประมาณมาเพิ่ม 147,000 |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 4) (667x20x200) |  |  |  | 2,760,000 | 2,668,000 |  |  |  | 2,535,440 |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 5) (1,700x 150) | √ | - | - | 306,000 | 225,000 | - | - | - | 225,000 |  |
| 6 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 4 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 108,000 |  |
| 7 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮี หมู่ที่ 7 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 5 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 108,000 |  |
| 8 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน (150x200) - ค่าอุปกรณ์การเรียน (150x200) - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (150x300) - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (150x430) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 83 ลำดับที่ 12) | √ √ √ - | - - - - | - - - √ | (187,580) 33,200 33,200 49,800 71,380 | (169,500) 30,000 30,000 45,000 64,500 | - - - - | - - - - | - - - - | (105,000) 30,000 30,000 45,000 - |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 9 | โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง wifi internet ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 13) | - | - | √ | 42,000 | 42,000 | - | - | - | - |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 14) | - | - | √ | 200,000 | 50,000 | - | - | - | - |  |

4. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 1) | √ | - | - | 100,000 | 50,000 | - | - | - | 50,000 |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 2) | - | - | √ | 150,000 | 100,000 | - | - | - | - |  |

5. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษ

ตร งานส่งเสริมการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/แผนงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท) | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (บาท) | เงินสะสม (บาท) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | เงินทุนสำรอง เงินสะสม (บาท) | ที่เบิกจ่าย (บาท) |  |
| 1 | โครงการตามรอยพ่อ แบบพอเพียงเทศบาลตำบลโพนทราย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ลำดับที่ 2) | √ | - | - | 100,000 | 50,000 | - | - | - | 16,100 |  |

สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ห้วงปี 2563) | โครงการ/งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ ปี 2563 | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ใน แผนดำเนินงาน ปี 2563 | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 215 | 59 | 59 | 59 |
| 2 | การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร | 33 | 34 | 34 | 29 |
| 3 | การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต | 47 | 34 | 34 | 20 |
| 4 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 22 | 13 | 13 | 10 |
| 5 | การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | รวม | 320 | 141 | 141 | 128 |

*** รวมดำเนินการได้ทั้งสิ้น จำนวน 128 โครงการ ของโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 (จำนวน 141 โครงการ)

จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ   x   100 	= 	    128 x 100 	      = 	90.78 %

จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนดำเนินงาน                141

**** คิดเป็นร้อยละ   40 %  ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2563 (จำนวน 320 โครงการ)

จำนวนโครงการที่นำมาตั้งในเทศบัญญัติx100 		= 	128  x  100 		=   40 %

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2563)                                320