ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การเศรษฐกิจ | อุตสาหกรรม และการโยธา | กองช่าง | อบจ./ ทางหลวงชนบท/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
|  |  |  | การพาณิชย์ | กองช่าง | สำนักปลัด/ กองคลัง |
|  |  |  | การเกษตร | กองช่าง | สำนักปลัด/ กองคลัง |
| 2 | ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | การเศรษฐกิจ | อุตสาหกรรม และการโยธา | กองช่าง | สำนักงานปลัด/ กองคลัง |
|  |  | บริการชุมชน และสังคม | การศึกษา | สำนักงานปลัด | กองคลัง/ กองช่าง |
|  |  |  | สาธารณสุข | สำนักงานปลัด | กองคลัง/ กองช่าง |
|  |  |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | กองคลัง/ กองช่าง |
|  |  |  | การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง/ กองช่าง |
|  |  |  | สังคมสงเคราะห์ | สำนักงานปลัด | กองคลัง/ กองช่าง |
|  |  |  | การรักษาความสงบภายใน | สำนักงานปลัด | กองคลัง/ กองช่าง |
|  |  | การดำเนินงานอื่น | งบกลาง | สำนักงานปลัด | กองคลัง/ กองช่าง |
| 3 | ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | บริการชุมชน และสังคม | การรักษาความสงบภายใน สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ | สำนักงานปลัด | กองคลัง/ กองช่าง รพสต. |
|  |  |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | กองคลัง/ กองช่าง |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | บริการชุมชน และสังคม | การศึกษา | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
|  |  | เศรษฐกิจ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | สำนักงานปลัด | สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ |
|  |  | การดำเนินงานอื่น | งบกลาง | สำนักงานปลัด | กองช่าง |
| 5 | ด้านการเมืองและการบริหาร | บริหารทั่วไป | การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง/ กองช่าง/ |
|  |  | การดำเนินงานอื่น | งบกลาง | สำนักงานปลัด | ที่ทำการปกครองอำเภอ |
| 6 | ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักงานปลัด | เกษตรอำเภอ |
|  |  | บริการชุมชน และสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ |

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

เทศบาลตำบลโพนทราย

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖6 |  | ปี ๒๕๖7 |  | ปี ๒๕๖8 |  | ปี ๒๕๖9 |  | ปี ๒๕70 |  | รวม ๕ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา แหล่งน้ำ ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 1.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | 30 237 | 27,460,500 320,649,750 | 30 237 | 27,460,500 320,649,750 | 30 237 | 27,460,500 320,649,,750 | 30 237 | 27,460,500 320,649,750 | 30 237 | 27,460,500 320,649,750 | 150 1,185 | 137,302,5๐๐ 1,603,248,750 |
| รวม | 267 | 348,110,250 | 267 | 348,110,250 | 267 | 348,110,250 | 267 | 348,110,250 | 267 | 348,110,250 | 1,335 | 1,740,551,25๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | 23 | 1,703,000 | 23 | 1,703,000 | 23 | 1,703,000 | 23 | 1,703,000 | 23 | 1,703,000 | 115 | 8,515,000 |
| รวม | 23 | 1,703,000 | 23 | 1,703,000 | 23 | 1,703,000 | 23 | 1,703,000 | 23 | 1,703,000 | 115 | 8,515,0๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๓.๒ แผนงานการสาธารณสุข ๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ๓.๕ แผนงานงบกลาง | 10 15 5 8 3 | 940,000 2,527,000 2,490,000 370,000 19,072,000 | 10 15 5 8 3 | 940,000 2,527,000 2,490,000 370,000 19,072,000 | 10 15 5 8 3 | 940,000 2,527,000 2,490,000 370,000 19,072,000 | 10 15 5 8 3 | 940,000 2,527,000 2,490,000 370,000 19,072,000 | 10 15 5 8 3 | 940,000 2,527,000 2,490,000 370,000 19,072,000 | 5๐ 75 25 40 ๑๕ | 4,70๐,๐๐๐ 12,635,000 12,450,0๐๐ ๑,8๕๐,๐๐๐ 95,๓60,000 |
| รวม | 41 | 25,399,000 | 41 | 25,399,000 | 41 | 25,399,000 | 41 | 25,399,000 | 41 | 25,399,000 | 205 | 1๒6,995,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖6 |  | ปี ๒๕๖7 |  | ปี ๒๕๖8 |  | ปี ๒๕๖9 |  | ปี ๒๕70 |  | รวม ๕ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๔.๑ แผนงานการศึกษา ๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ ๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 14 2 2 | 8,557,544 350,000 160,000 | ๑4 2 2 | 8,557,544 350,000 160,000 | ๑4 ๒ 2 | 8,557,544 3๕๐,๐๐๐ 160,๐๐๐ | ๑4 ๒ 2 | 8,557,544 3๕๐,๐๐๐ 160,๐๐๐ | ๑4 ๒ 2 | 8,557,544 3๕๐,๐๐๐ 160,๐๐๐ | 70 10 10 | 4๒,787,720 1,๗๕๐,๐๐๐ 800,๐๐๐ |
| รวม | 18 | 9,067,544 | ๑8 | 9,067,544 | 18 | 9,067,544 | 18 | 9,067,544 | 18 | 9,067,544 | 90 | 45,337,720 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๕.๑ แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 2๐,๐๐๐ | 1 | 2๐,๐๐๐ | 1 | 2๐,๐๐๐ | 5 | 10๐,๐๐๐ |
| รวม | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 2๐,๐๐๐ | 1 | 2๐,๐๐๐ | 1 | 2๐,๐๐๐ | 5 | 10๐,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | 350 | 384,299,794 | 350 | 384,299,794 | 350 | 384,299,794 | 350 | 384,299,794 | 350 | 384,299,794 | 1,750 | 1,921,498,970 |

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา	                                                                แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

เทศบาลตำบลโพนทราย

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ ๑ สายนาโสกน้อย 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,5๐๐ เมตร | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจากนานายบุญทำรอบคอบถึงนาป่งโพนและสามแยกไปวัดภูฮัง | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 5,๐๐๐ เมตร | 2,803,000 | 2,803,000 | 2,803,000 | 2,803,000 | 2,803,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๒ สายจากหนองบ้านฮ้างถึงบ้านนางบุญยัง อุระ | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง ๒๐๐ เมตร | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 15 สายจากบ้าน นางจรัส พันธ์หมุดถึงสี่แยกนานายวิชิต พ่อธานี | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายจากบ้าน นายภูเขียว สุพรถึงบ้าน นางวาสนา เหลาผา | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 200 เมตร | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนางเสมียนถึงสามแยกภูฮังไปบ้านนางบังออน | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,500 เมตร | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายประสงค์ พรมมาถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำฮี | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง ๒๐๐ เมตร | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายศรีถนน ไชยวรรณถึงนานายมาย กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 4๐๐ เมตร | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายนัย กงนะ ถึงบ้านนายสวาท ไชยปัญญา | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 60๐ เมตร | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางวิภารัตน์ ถึงบ้านนายจินฎา สุวรรณมงคล | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 2,50๐ เมตร | 1,319,000 | 1,319,000 | 1,319,000 | 1,319,000 | 1,319,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายจากที่พักสงฆ์มงคลธรรมถึงบ้านนายจินฎา สุวรรณมงคล | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง ๓,0๐๐ เมตร | 2,005,000 | 2,005,000 | 2,005,000 | 2,005,000 | 2,005,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 12 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วง พัฒนา 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,0๐๐ เมตร | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วง พัฒนา 9 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 35๐ เมตร | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 14 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วง พัฒนา 12 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้าน นายครองถึงบ้านนางเป้า พังคี พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 2,00๐ เมตร | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้าน นายมุนถึงบ้านนางสังทองพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,4๐๐ เมตร | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนายปราโมทย์ถึงบ้านนายเปิด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,5๐๐ เมตร | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 18 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้าน นางบุญเรืองถึงบ้านนายสุพร | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 7๐๐ เมตร | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายจากแยกถนน ลาดยางถึงซอยไผ่สีทอง 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 300 เมตร | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 20 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายจากแยกซอย ไผ่สีทอง 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 200 เมตร | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 21 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 9 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 2,8๐๐ เมตร | 1,805,000 | 1,805,000 | 1,805,000 | 1,805,000 | 1,805,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,0๐๐ เมตร | 896,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 13 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 5๐๐ เมตร | 648,500 | 648,500 | 648,500 | 648,500 | 648,500 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 24 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายจากถนน ลาดยางถึงวัดป่าหนองบุดดา | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 7๐๐ เมตร | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 25 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่ อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายจากนานายบุญทำ รอบคอบถึงนานางแววตา อุระ | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 1,0๐๐ เมตร | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 26 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายจากบ้านนางหลาง ผาอุ ถึงนานายพูล สุภาพันธ์ | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 2,0๐๐ เมตร | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 27 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายจากนานายวีระยุทธ สิงห์สุถึงนานายสมพงษ์ คนตรง | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอและทั่วถึง | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะทาง 2,0๐๐ เมตร | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ลดลง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง |
| 28 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ในเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้ถนน | - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ในเขตตำบลโพนทราย ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละระยะทางที่ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น | กองช่าง |
| 29 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและเพื่อเป็นการลดค่ากระแสงไฟฟ้า | - ติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตตำบลโพนทราย ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ในเขตตำบลโพนทรายมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 30 | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบล โพนทราย | - เพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ | - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลโพนทราย ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ | การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยขึ้น | กองช่าง |
| รวม | จำนวน 30 โครงการ |  |  | 27,460,500 | 27,460,500 | 27,460,500 | 27,460,500 | 27,460,500 |  |  |  |

1.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ ๑ สายนาโสกน้อย 5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,00๐ เมตร | 2,625,000 | 2,625,000 | 2,625,000 | 2,625,000 | 2,625,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ ๑ สายเข้าป่าช้าบ้านนาโสกน้อย | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 1๐๐ เมตร | 262,500 | 262,500 | 262,500 | 262,500 | 262,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายป่งเป้า 13 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2๐๐ เมตร | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายป่งเป้า 16 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 3,0๐๐ เมตร | 7,875,000 | 7,875,000 | 7,875,000 | 7,875,000 | 7,875,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายสง่า ทองออน ถึงบ้านนายสัญญา สุพร | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว ๑5๐ เมตร | 236,250 | 236,250 | 236,250 | 236,250 | 236,250 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓ สายที่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 7 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายที่ 4 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ขยายผิวจราจรถนน คสล. กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓ สายที่ 5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว 2๐๐ เมตร | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓ สายที่ 7/1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว 50๐ เมตร | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓ สายที่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 1,050,000 | 1,050,000 | ๑,05๐,๐๐๐ | ๑,05๐,๐๐๐ | ๑,05๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓ สายที่ 8/1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๔ สายนาถ่อน 3 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 6๐๐ เมตร | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๔ สายนาถ่อน 4 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 6๐๐ เมตร | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๔ สายนาถ่อน 5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 8๐๐ เมตร | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๔ สายนาถ่อน 9 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,5๐๐ เมตร | 3,937,500 | 3,937,500 | 3,937,500 | 3,937,500 | 3,937,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๕ สายหนองหญ้าไซย์ 1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2๐๐ เมตร | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๕ สายหนองหญ้าไซย์ 5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 3๐๐ เมตร | 787,000 | 787,000 | 787,000 | 787,000 | 787,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 6 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 75๐ เมตร | 1,968,750 | 1,968,750 | 1,968,750 | 1,968,750 | 1,968,750 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 7 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 1,2๐๐ เมตร | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 10 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 6๐๐ เมตร | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 13 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 15 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 7๐๐ เมตร | 1,837,500 | 1,837,500 | 1,837,500 | 1,837,500 | 1,837,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 16 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 8๐๐ เมตร | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1๐๐ เมตร | 262,500 | 262,500 | 262,500 | 262,500 | 262,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 25 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 4 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ขยายผิวจราจรถนน คสล. กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว ๕00 เมตร | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 8๐๐ เมตร | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 10 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว ๕00 เมตร | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 28 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 10 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ขยายผิวจราจรถนน คสล. กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว ๕00 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 11 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 6๐ เมตร | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายที่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,5๐๐ เมตร | 4,125,000 | 4,125,000 | 4,125,000 | 4,125,000 | 4,125,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายที่ 9 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร | 962,500 | 962,500 | 962,500 | 962,500 | 962,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 4 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒16 เมตร | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 2 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 4 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2,๐๐๐ เมตร | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 8 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 8/1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว ๑5๐ เมตร | 412,500 | 412,500 | 412,500 | 412,500 | 412,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 9 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 25๐ เมตร | 687,500 | 687,500 | 687,500 | 687,500 | 687,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 11 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 25๐ เมตร | 687,500 | 687,500 | 687,500 | 687,500 | 687,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายจากถนนลาดยาง มห 3026 ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ | - เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟให้มีความสวย งาม สะดวกสบายในการสัญจร - เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ได้มีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยว | - ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร | 7,277,000 | 7,277,000 | 7,277,000 | 7,277,000 | 7,277,000 | ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ไปท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ และรายได้ที่เพิ่ม ขึ้นของประชาชนในพื้นที่ | - ประชาชนมีเส้น ทางคมนาคมและอ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟมีภูมิทัศน์สวยงามสะดวก สบายในการสัญจร - ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 2 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 90๐ เมตร | 2,475,000 | 2,475,000 | 2,475,000 | 2,475,000 | 2,475,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 3 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 4 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 9๐๐ เมตร | 2,475,000 | 2,475,000 | 2,475,000 | 2,475,000 | 2,475,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 8 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายซอยไผ่สีทอง 1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายต่อจากซอยไผ่สีทอง 1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายซอยไผ่สีทอง 6 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายซอยไผ่สีทอง 9 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2,0๐๐ เมตร | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 49 | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๑๔ สายแก่นเต่า 6 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ขยายผิวจราจรถนน คสล. กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 8๐๐ เมตร | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๑๔ สายแก่นเต่า 9 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 3,2๐๐ เมตร | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๑๔ สายแก่นเต่า 10 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๑๔ สายแก่นเต่า 13 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 25๐ เมตร | 687,500 | 687,500 | 687,500 | 687,500 | 687,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 จากถนนลาดยางแก่นเต่าถึงฝายห้วยตูบ ตอนที่ 1 | - เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและภูมิทัศน์บริเวณห้วยตูบให้มีความสวยงาม สะดวก สบายในการสัญจร - เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ได้มีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยว | - ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร | 5,436,000 | 5,436,000 | 5,436,000 | 5,436,000 | 5,436,000 | ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ไปท่องเที่ยวห้วยตูบ และรายได้ที่เพิ่ม ขึ้นของประชาชนในพื้นที่ | - ประชาชนมีเส้น ทางคมนาคม และห้วยตูบมีภูมิทัศน์สวยงามสะดวกสบายในการสัญจร - ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและมีราย ได้เพิ่มขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 จากถนนลาดยาง มห ถ.1/0001ถึงฝายห้วยตูบ ตอนที่ 2 | - เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและภูมิทัศน์บริเวณห้วยตูบให้มีความสวยงาม สะดวก สบายในการสัญจร - เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ได้มีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยว | - ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว กว้าง 5 เมตร ยาว 460 เมตร | 1,244,000 | 1,244,000 | 1,244,000 | 1,244,000 | 1,244,000 | ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ไปท่องเที่ยวห้วยตูบ และรายได้ที่เพิ่ม ขึ้นของประชาชนในพื้นที่ | - ประชาชนมีเส้น ทางคมนาคม และห้วยตูบมีภูมิทัศน์สวยงามสะดวกสบายในการสัญจร - ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและมีราย ได้เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๑๔ สายแก่นเต่า 9 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 3,2๐๐ เมตร | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๑๔ สายแก่นเต่า 10 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๑๔ สายแก่นเต่า 13 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 25๐ เมตร | 687,500 | 687,500 | 687,500 | 687,500 | 687,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 1 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 6๐ เมตร | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 3๐ เมตร | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 7 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,125 เมตร | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 61 | โครงการซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง คสล. สายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | - ซ่อมแซมถนน/ปรับปรุง คสล. สายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้ซ่อมแซมหรือปรับปรุงมี มาตรฐานเพิ่มขึ้น | การคมนาคมขนส่งสะดวก การสัญจรไปมารวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 62 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๒ สายป่งเป้า 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว 12๐ เมตร | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 63 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายที่ 11 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว 80๐ เมตร | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 64 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 2 เชื่อมสายหนองหหญ้าไซย์ 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,20๐ เมตร | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 65 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 9 เชื่อมสายหนองหหญ้าไซย์ 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 30๐ เมตร | 787,000 | 787,000 | 787,000 | 787,000 | 787,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้ วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 66 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 87๐ เมตร | 2,283,750 | 2,283,750 | 2,283,750 | 2,283,750 | 2,283,750 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 67 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 35๐ เมตร | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 68 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 3 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 10๐ เมตร | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 69 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 25๐ เมตร | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 70 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 80๐ เมตร | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 71 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก 7คอนกรีต บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,762 เมตร | 4,845,000 | 4,845,000 | 4,845,000 | 4,845,000 | 4,845,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 72 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 สายนาถ่อนน้อย 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 25๐ เมตร | 687,500 | 687,500 | 687,500 | 687,500 | 687,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 73 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วง พัฒนา 5 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา ในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,00๐ เมตร | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 74 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพา เหนือ 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 963 เมตร | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 75 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพา เหนือ 3 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 35๐ เมตร | 962,500 | 962,500 | 962,500 | 962,500 | 962,500 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 76 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพา เหนือ 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 30๐ เมตร | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 77 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 8๐ เมตร | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 78 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 79 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 15๐ เมตร | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 80 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 3 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4เมตร ยาว 1,00๐ เมตร | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 81 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 5 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 70๐ เมตร | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 82 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 80๐ เมตร | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 83 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 8 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 20๐ เมตร | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 84 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 9 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 5๐ เมตร | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 85 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 12 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต/โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 1,00๐ เมตร | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 86 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ ๑ สายจากสนามกีฬาถึงห้วยแก่นเต่า | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว 7๐๐ เมตร | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 87 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง พร้อมท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ ๑ สายจากนานายล้ำ กงนะถึงห้วยแก่นเต่า | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง พร้อมท่อลอดเหลี่ยม กว้าง ๕ เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 88 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายจากหนองบ้านฮ้างถึงบ้านนางบุญยัง อุระ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 89 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายที่ 8/2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐ เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 90 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายที่ 8/3 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 25๐ เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายที่ 15 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 10๐ เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง พร้อมท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายป่าช้าบ้านหนองหญ้าไซย์ถึงหนองสิม | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 93 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายคันหนองบุ่งยาว | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 8 เมตร ยาว ๑,5๐๐ เมตร | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายดอนปู่ตา | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,0๐๐ เมตร | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายคันหนองบุ่งยาวฝั่งตะวันตก | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 8 เมตร ยาว 50๐ เมตร | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 96 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้า ไซย์ 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 97 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากถนนหลัก ถึงทุ่งนา | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐ เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 98 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากซอยพลังสามัคคีถึงทุ่งนา | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว 1๐๐ เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 99 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากบ้านแก่นเต่า หมู๋ที่ 14ถึงห้วยตูบ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 100 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากจุดเชื่อมต่อบ้านโพนทรายถึงห้วยมุก | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว 1,5๐๐ เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 101 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายรอบป่าช้า | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 102 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากหมู่บ้าน ถึงศาลปู่ตา | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 103 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากนานายหนูพิน คำปันถึงนานางหนูพร กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,๐๐๐ เมตร | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 104 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายบุญทัน กงนะถึงนายทนงค์ กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 8๐๐ เมตร | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 105 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากนานางหนูพิน คำปันถึงสวนนายสุข กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 3๐๐ เมตร | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 106 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายจากถนนลาดยาง 3015ถึงนานายลอง วาปี | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 7๐๐ เมตร | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 107 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1๐๐ เมตร | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 108 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 109 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 11 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 110 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 14 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 111 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ ๘ สายจากนานายวิสัน ถึงนานายสว่าง | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 112 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ ๘ สายจากสวนนายคำสิงห์ อุทาวงค์ถึงชลประทานห้วยส้มกบ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 113 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ ๘ สายจากนานางสาวบุญเทียนถึงนานายสุวรรณภูมิ สิงห์สุ แยกไปที่พักสงฆ์ มงคลธรรม | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 75๐ เมตร | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 114 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ ๘ สายจากนานายคำตันถึงนานางสาวอิน | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 8๐๐ เมตร | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 115 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ ๘ สายจากบ้าน นางตาลอ่อนถึงหนองฝาย | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 1๐๐ เมตร | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 116 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง เชื่อมต่อถนนบ้านนันทวัน บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายจากนานายสงวน ทองออนถึงนานางสมคิด บัวระพา | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง เชื่อมต่อถนนบ้านนันทวัน กว้าง 5 เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 117 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๐ สายจากนา นายสมเผ่า พรหมมาถึงนา นายทอน ใจเอื้อ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 8๐๐ เมตร | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 118 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๐ สายป่าช้า | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 119 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑0 สายจากนานางเพ็ง ทองออนถึงนานายสมเผ่า พรหมมา | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,2๐๐ เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 120 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑0 สายจากนานางหวาย ชาธิพาถึงนานางคำเปียง สุภาจันทร์ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 8๐๐ เมตร | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 121 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑0 สายจากนา นายสมจิตร อุระถึงนา นายสุเมต ล้ำเลิศ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 122 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 1ถึงดอนม่วงพัฒนา 13 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 8๐๐ เมตร | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 123 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,0๐๐ เมตร | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 124 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 14 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,5๐๐ เมตร | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 125 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากนานายกิลัน กงนะถึงนา นายเวียงนุศร | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 7๐๐ เมตร | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 126 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากนานางสวน กงนะถึงนานายทวน กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 7๐๐ เมตร | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 127 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากสวนนางมะลิดาถึงสวนยาง นางทองคำ กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 128 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากนานายพา ชาลีถึงนานายมาย กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 6๐๐ เมตร | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 129 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากสวนนางสานารัฐถึงสวนนางสมปอง กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 7๐๐ เมตร | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 130 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนางเพียรถึงสวนนายพา กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 8๐๐ เมตร | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 131 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนายเกิดถึงสวนนางทองคำ ทองออน | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 132 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากนานายสังวาล ใจสุขถึงนานายเริ่ม กงนะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 133 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายจากถนนลาดยาง 3015ถึงนา นายหำ ปิติชาต | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 613 เมตร | 9,195,000 | 9,195,000 | 9,195,000 | 9,195,000 | 9,195,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 134 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 ซอยไผ่สีทอง 8 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 1,000 เมตร | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 135 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 ซอยไผ่สีทอง 9 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,000 เมตร | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 136 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 ซอยไผ่สีทอง 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว 300 เมตร | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 137 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายถนน มห 3019ถึงนานายเบียน อุทาวงค์ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |
| 138 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 9 ถึงห้วยตูบ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 139 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 10 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 140 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 13 ถึงถนน มห 3019 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 141 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายจากสามแยกที่ดินนางจีรภา วงหาพิมพ์ ถึงที่ดินนายธนภัทร์ ศรีโยหะ | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 142 | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายจากสวน นายวิชิต พ่อธานีถึงสวน นายพลชัย นาโสก | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินเดิมลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 143 | โครงการซ่อมแซมถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง สายต่างๆ ในเขตเทบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม | - ซ่อมแซมถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง สายต่างๆ ในเขตเทบาลตำบลโพนทราย | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนถนนดินลูกรังที่ได้รับการซ่อมแซม | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 144 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายจากสี่แยกนาโสกน้อย ถึงวัดมงคลโสภา | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 35๐ เมตร | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 145 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 สายนาโสกน้อย 4 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 40๐ เมตร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 146 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายป่งเป้า 2/1 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.7๐ เมตร ลึก ๐.7๐ เมตร ยาว 10๐ เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 147 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายป่งเป้า 2เชื่อมป่งเป้า 5 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.7๐ เมตร ลึก ๐.7๐ เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 148 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 สายป่งเป้า 7 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.7๐ เมตร ลึก ๐.7๐ เมตร ยาว 300 เมตร | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 149 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายที่ 9 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 2๐๐ เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 150 | โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและปรับปรุงถนนใหม่ บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 สายที่ 10 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และปรับปรุงถนนใหม่ ระยะทาง 1๕๐ เมตร | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 151 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 2 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 4๐๐ เมตร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 152 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 4 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 156 เมตร | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 153 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 5 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 184 เมตร | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 154 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 สายหนองหญ้าไซย์ 7 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 2๐๐ เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 155 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 สายจากกลางหมู่บ้าน ถึงห้วยมุก | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 2๐๐ เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 156 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 สายคำฮี 4 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 1,00๐ เมตร | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 157 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 5 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 3๕๐ เมตร | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 158 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 สายม่วงหัก 5 เชื่อม ม่วงหัก 6 เชื่อมม่วงหัก 9 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 500 เมตร | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 159 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายที่ 1 เชื่อมสายที่ 3 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 20๐ เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 160 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 สายที่ 1 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 30๐ เมตร | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 161 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๐ สายนาถ่อนน้อย 4 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 162 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๐ สายนาถ่อนน้อย 4 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.7๐ เมตร ลึก ๐.7๐ เมตร ยาว 85๐ เมตร | 2,55๐,๐๐๐ | 2,55๐,๐๐๐ | 2,55๐,๐๐๐ | 2,55๐,๐๐๐ | 2,55๐,๐๐๐ | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 163 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๐ สายถนนลาดยางนาถ่อน-นาหัวภู | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.7๐ เมตร ลึก ๐.7๐ เมตร ยาว ๑,565 เมตร | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 164 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายถนนลาดยาง 3019 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 60๐ เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 165 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายถนนลาดยาง 3026 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 166 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 7 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 1๐๐ เมตร | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 167 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 สายบัวระพาเหนือ 6 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 3๐๐ เมตร | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 168 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 สายซอยไผ่สีทอง 1 เชื่อมไผ่สีทอง 2 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 169 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 6 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 1,0๐๐ เมตร | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 170 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 สายแก่นเต่า 8 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 171 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 5 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 7๐๐ เมตร | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 172 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 7 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 5๐๐ เมตร | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 173 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 สายป่งเป้า 8 | - เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว 15๐ เมตร | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขังลดลง | ทำให้ลดการเกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 174 | โครงการบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ คสล. สายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจนสิ่งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ | - ดำเนินการบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ คสล. สายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง | การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้นน้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |
| 175 | โครงการก่อสร้างประปา หอถังสูง พร้อมเจาะบ่อบาดาล ในเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | - ก่อสร้างประปา หอถังสูง พร้อมเจาะบ่อบาดาล ในเขตตำบลโพนทราย ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 176 | โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | - ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 177 | โครงการซ่อมแซมระบบ/ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน | - ซ่อมแซมระบบ-ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนทีซ่อมแซมระบบ/ปรับปรุงประปาลดลง | ระบบประปามีมาตรฐานขึ้น และประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 178 | โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสปริงเวย์ บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ ๑บริเวณนานายวง คำพิลาถึงนา นายหวัน เชียงขวาง | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกพร้อมก่อสร้าง ฝายน้ำล้นแบบสปริงเวย์ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 179 | โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นพร้อมซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยแก่นเต่าตอนบน บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกฝายน้ำล้นพร้อมซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยแก่นเต่าตอนบน | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 180 | โครงการขุดลอกบริเวณหนองสี่เหลี่ยม (เพื่อทำระบบประปา) บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกบริเวณหนองสี่เหลี่ยม (เพื่อทำระบบประปา) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 181 | โครงการขุดลอกห้วยนกเขียนพร้อมก่อสร้างฝาย คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ ๑ บริเวณห้วยนกเขียน | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกพร้อมก่อสร้าง ฝาย | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑82 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล แบบสปริงเวย์ พร้อมขุดลอก บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ ๑ บริเวณห้วยม่วง | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล แบบสปริงเวย์ พร้อมขุดลอก | ๖๖๐,๐๐๐ | ๖๖๐,๐๐๐ | ๖๖๐,๐๐๐ | ๖๖๐,๐๐๐ | ๖๖๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑83 | โครงการขุดลอกห้วยทราย มีฝายกักเก็บน้ำ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๒ บริเวณนานายชาญ เชี่ยวชาญถึงนานายโพน วาปี | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกห้วยทรายมีฝายกักเก็บน้ำ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 184 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสปริงเวย์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๒ บริเวณห้วยคำดอก | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 185 | โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๒ จากนานายทอง ใจเที่ยงถึงนา นายอาทิตย์ คนดี | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ | ๖๗๕,๐๐๐ | ๖๗๕,๐๐๐ | ๖๗๕,๐๐๐ | ๖๗๕,๐๐๐ | ๖๗๕,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑86 | โครงการขุดลอกห้วยเชียงทุมนาหนองแดง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๒ จากนานายสนิท ผาสุขถึงวัดภูฮัง | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกห้วยเชียงทุมนาหนองแดง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 187 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสปริงเวย์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 บริเวณห้วยคำใหล | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 188 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๒ บริเวณนาภาคห้วย จุดนานายโพน วาปี | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 189 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสปริงเวย์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางภูมิลา ใจเที่ยง (นาแวง) | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 190 | โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายกั้นน้ำ บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓ บริเวณห้วยทรายตอนล่าง | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายกั้นน้ำ | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 191 | โครงการขุดลอกห้วยหนองสิม ตอนบน พร้อมก่อสร้างฝาย แบบสปริงเวย์ บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๕ | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกห้วยหนองสิม ตอนบน พร้อมก่อสร้างฝาย แบบสปริงเวย์ | ๑,๔๕๐,๐๐๐ | ๑,๔๕๐,๐๐๐ | ๑,๔๕๐,๐๐๐ | ๑,๔๕๐,๐๐๐ | ๑,๔๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 192 | โครงการเสริมคันดินหนองบุ่งยาว บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๕ | - เพื่อป้องกันการชำรุดของคันดินและให้มีความปลอดภัยมากขึ้น | - เสริมคันดินหนองบุ่งยาว | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของการชำรุดของคันดินมีปริมาณลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 193 | โครงการขุดลอกห้วยมุก บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๕ | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกห้วยมุก | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| 194 | โครงการขุดลอกห้วยปอ บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๕ | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกห้วยปอ | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| 195 | โครงการขุดลอกคลองใส้ไก่ จากหนองผือถึงห้วยมุก บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๕ | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกคลองใส้ไก่ (เปิดทางน้ำ) | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| 196 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมุก แบบสปริงเวย์ บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๖ | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยมุก แบบสปริงเวย์ | ๑,๗๕๐,๐๐๐ | ๑,๗๕๐,๐๐๐ | ๑,๗๕๐,๐๐๐ | ๑,๗๕๐,๐๐๐ | ๑,๗๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 197 | โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสปริงเวย์ บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๖ บริเวณนานายบุญเส็ง เชียงขวางถึงนานายวันดี สิงห์สุ | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสปริงเวย์ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| 198 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยแก่นเต่า บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๖ จากนานายไหว มงคลสุภาถึงนานางสารภี พาดี | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยแก่นเต่า | ๙๑๕,๐๐๐ | ๙๑๕,๐๐๐ | ๙๑๕,๐๐๐ | ๙๑๕,๐๐๐ | ๙๑๕,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| 199 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 บริเวณห้วยปอ | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| 200 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑1 | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ใน การเกษตร | - ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| 201 | โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๑๓ | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ใน การเกษตร | - ขุดลอกพร้อมก่อ สร้างฝายน้ำล้น | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| ๒02 | โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายกั้นน้ำ บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๑๔ บริเวณห้วยมุก | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยมุก | ๕,0๐๐,๐๐๐ | ๕,0๐๐,๐๐๐ | ๕,0๐๐,๐๐๐ | ๕,0๐๐,๐๐๐ | ๕,0๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๒03 | โครงการขุดลอกห้วยแข้ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบสปริงเวย์ บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๑๔ จากนานางสวย ทองมหาถึงนานายไพรัด สมภารเพียร | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกห้วยแข้ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบสปริงเวย์ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 204 | โครงการขุดลอกห้วยนา สะโน-นาทุ่งขาว บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 จากนานายหลอย สุพรถึงนานายสามิต วงหาพิมพ์ | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกห้วยนา สะโน-นาทุ่งขาว | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 205 | โครงการก่อสร้างทดแทนฝายน้ำล้น ห้วยแก่นเต่า บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๖ | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างทดแทนฝายน้ำล้น ห้วยแก่นเต่า | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| ๒06 | โครงการก่อสร้างทดแทนฝายน้ำล้นห้วยแข้ บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ ๑๔ | - เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร | - ก่อสร้างทดแทนฝายน้ำล้นห้วยแข้ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร | กองช่าง |
| 207 | โครงการขุดเจาะบ่อบา ดาลพร้อมติดตั้งเครื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลส์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ ๒ บริเวณนา นายวิเชียร ทองออน | - เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อทำการเกษตร | - ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกประมาณ ๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลส์ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 208 | โครงการขุดเจาะบ่อบา ดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ เพื่อทำการเกษตร | - ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ กว้าง 1 เมตร ลึก 100 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร |  |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 209 | โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ เกษตร บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 บริเวณที่ดินนางจีรภา วงหาพิมพ์ | - เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ เพื่อทำ การเกษตร | - ก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมขุดเจาะบ่อบา ดาลเพื่อการเกษตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 210 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและการ เกษตร | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพียงพอต่อการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ | - ขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย ทั้ง 15 หมู่บ้าน จำนวน 45 บ่อ | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนในพื้น ที่มีน้ำใช้เพียงพอ ต่อการเกษตร และผลผลิตทางการ เกษตรต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น | กองช่าง |
| 211 | โครงการขุดบ่อน้ำตื้น พร้อมท่อ คสล. และฝาปิด บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ เพื่อทำการเกษตร | - ขุดบ่อน้ำตื้น พร้อมท่อ คสล. และฝาปิด บ่อขนาด 120 เซนติเมตร จำนวน 4 บ่อ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 212 | โครงการขุดบ่อน้ำตื้น บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 | - เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ เพื่อทำ การเกษตร | - ขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 4 บ่อ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 213 | โครงการขุดสระน้ำหนองสิม เพื่อการเกษตร บ้านคำฮี หมู่ที่ ๗ | - เพื่อให้ประชาชน ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ เพื่อทำการเกษตร | - ขุดสระน้ำหนองสิม เพื่อการเกษตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 214 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 | - เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสำหรับประชาชน | - มีพื้นที่รวม 3,000 ตารางเมตร | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | มีสถานที่ไว้สำหรับประชาชนไว้จัดกิจกรรม | กองช่าง |
| 215 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 บริเวณรอบศาลาประชาคม | - เพื่อให้เป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน | - มีพื้นที่รวม 300 ตารางเมตร | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการก่อสร้าง | มีสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 216 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 | - เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย | - ก่อสร้างสะพาน คสล กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการก่อสร้างสะพาน คสล. | ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย | กองช่าง |
| 217 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนก ประสงค์ | - เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ กับประชาชนที่มาร่วม งานฌาปนกิจ | - ก่อสร้างศาลาอเนก ประสงค์ หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ศาลาศาลาอเนก ประสงค์ | มีสถานที่ไว้ สำหรับประชาชน มาร่วมงานฌาปนกิจ | กองช่าง |
| 218 | โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ในเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อปรับปรุงศาลาอเนก ประสงค์ให้อยู่ในสภาพที่ดี | - ปรับปรุงศาลาอเนก ประสงค์ ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนที่รับปรุงและซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ | ศาลาอเนก ประสงค์มีสภาพที่ดีขึ้นประชาชนได้รับความสะดวก | กองช่าง |
| 219 | โครงการก่อสร้างเตาเผาศพ/เมรุ ในเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับ ฌาปนกิจศพในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างเตาเผาศพ/เมรุ ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจเตาเผาศพ/เมรุที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | ประชาชนมีสถานที่สำหรับฌาปนกิจศพในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 220 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย พร้อมเครื่องขยายเสียง ในเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข่าวสารทางราชการ | - ก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย พร้อมเครื่องขยายเสียง ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจหอกระจายข่าวที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารได้ชัดเจนขึ้น | กองช่าง |
| 221 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ | - เพื่อให้มีห้องน้ำไว้บริการประชาชนที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน | - ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของจำนวนห้องน้ำถูกสุขลักษณะ | ประชาชนที่มาทำกิจกรรมมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ | กองช่าง |
| 222 | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 | - เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคมให้อยู่ในสภาพดี | - ปรับปรุงศาลาประชาคม | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของจำนวนที่ปรับปรุงศาลาประชาคม | ศาลาประชาคมมีสภาพที่ดีขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 223 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมอุปกรณ์ บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 บริเวณหนอง บ้านฮ้าง | - เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย | - ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมอุปกรณ์ | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | จำนวนลานกีฬาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | ประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 224 | โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน คสล. สายต่างๆ ภายในหมู่บ้าน | - เพื่อสำหรับบอกทางแก่ผู้สัญจรมาในหมู่บ้าน | - จัดทำป้ายชื่อถนน คสล. สายต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล โพนทราย ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จุดที่ติดตั้งป้ายบอกทาง | ผู้เดินทางทราบเส้นทางการ จราจรในเขตหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 225 | โครงการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดตำบลโพนทราย) | - เพื่อให้ประชาชน ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ เพื่อทำการเกษตร | - ในเขตพื้นที่ตำบล โพนทราย ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำใช้ลดลง | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| 226 | โครงการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารใต้ดินระบบปิด) ในชุมชนตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดและน่าอยู่ | - ในเขตพื้นที่ตำบล โพนทราย ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ และสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจในความ สะอาดของชุมชน | แหล่งชุมชนมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 227 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อปรับปรุงอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล โพนทรายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน | - ปรับปรุงอาคารสำนัก งานเทศบาลตำบล โพนทราย อาคาร คสล. 2 ชั้น กว้าง 7 เมตร ลึก 5 เมตร | 1,2๐๐,๐๐๐ | 1,2๐๐,๐๐๐ | 1,2๐๐,๐๐๐ | 1,2๐๐,๐๐๐ | 1,2๐๐,๐๐๐ | อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทรายที่ได้รับการการปรับปรุง | อาคารสำนักงานเทศบาล มีความเป็นสัดส่วน มีความคล่องตัวรองรับการบริการประชาชน | กองช่าง |
| 228 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน | - ก่อสร้างโรงจอดรถภาย ในสำนักเทศบาลตำบลโพนทราย กว้าง 19 เมตร ลึก 6 เมตร จำนวน 2 หลัง | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มาใช้ติดต่อราชการ | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีความสะดวก สบายมากขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 229 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างถนนหน้าอาคารสำนักงาน | - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงานให้เป็นสัดส่วนและสะดวกในการสัญจรไปมา | - ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างถนนหน้าอาคารสำนักงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มาติดต่อราชการ | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีความสะดวก สบายมากขึ้น | กองช่าง |
| 230 | โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายและประตูทางเข้า-ออกสำนักงานเทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อก่อสร้างรั้วหน้าเทศบาลแทนรั้วเก่าที่ถูกรื้อถอนจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนใหม่ | - ก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายและประตูทางเข้า-ออกสำนักงานเทศบาลตำบล โพนทราย | 1,0๐๐,๐๐๐ | 1,0๐๐,๐๐๐ | 1,0๐๐,๐๐๐ | 1,0๐๐,๐๐๐ | 1,0๐๐,๐๐๐ | จำนวนรั้วคสล.พร้อมป้าย และประตูเข้าออกที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | สำนักงานเทศบาลมีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| 231 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ พร้อมฐาน สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานใหม่เพื่อให้มีความแข็งแรงและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม | - ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน สำนักงานเทศบาลตำบล โพนทราย | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนเสาธงชาติพร้อมฐานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | สำนักงานเทศบาลใช้ทำกิจกรรมและมีความสวยงาม เรียบร้อย | กองช่าง |
| 232 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ และจัดทำผังเมืองชุมชน โพนทราย | - เพื่อจัดระบบการ ผังเมืองให้ได้มาตรฐาน | - ดำเนินการหรือสนับสนุนการวางผังเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | ได้ผังเมืองที่มีมาตรฐาน | มีระบบผังเมืองที่เป็นระเบียบมีมาตรฐาน | กองช่าง |
| ๒33 | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ กองช่าง | - เพื่อใช้เป็นที่เก็บวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานของกองช่าง | - กองช่าง เทศบาลตำบลโพนทราย | ๕0๐,๐๐๐ | ๕0๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | จำนวนอาคารที่ได้รับการก่อสร้าง | มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๒34 | โครงการปรับปรุงระบบน้ำภายในเทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคบริโภคภายใน เทศบาลตำบลโพนทราย | - ระบบน้ำอุปโภคบริโภคภายในเทศบาลตำบลโพนทราย | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | จำนวนจุดระบบประปาที่ได้รับปรับปรุง | ระบบประปาเทศบาลมี ประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 235 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโพนทราย | - ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโพนทราย | - ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองช่าง ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้ดีขึ้น | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | จำนวนอาคารสำนักงานกองช่างที่ได้รับปรับปรุง | อาคารสำนักงานกองช่างมีความมั่นคงและมี มาตรฐานขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 236 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล โพนทราย | - ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย | - ปรับปรุงอาคารสำนัก งานเทศบาลตำบล โพนทราย ภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้ดีขึ้น | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | จำนวนอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทรายที่ได้รับปรับปรุง | อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล โพนทรายมีความมั่นคงและมีมาตรฐานขึ้น | กองช่าง |
| 237 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะต่างๆ ในเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะต่างๆ มีสภาพใช้งานที่ดี | - ในเขตเทศบาลตำบล โพนทราย | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการ | ประชาชนได้รับประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า | กองช่าง |
| รวม | จำนวน 237 โครงการ |  |  | 320,649,750 | 320,649,750 | 320,649,750 | 320,649,750 | 320,649,750 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ..........-........................................................................

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖ เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๒.๑ ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | - เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม | - ประชาชนในเทศบาลตำบลโพนทราย | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | เกิดความสามัคคี ในชุมชน | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการเทศบาลสัญจร พบประชาชน | - เพื่อให้บริการประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม | - ประชาชนในเทศบาลตำบลโพนทราย | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติและงานวันสำคัญของชาติ | - เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ - กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม ราชินีนาถ | - จัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ - กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ | ข้าราชการ และประชาชนเกิดความจงรักภักดี ในสถาบันพระมหา กษัตริย์ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | - เพื่อเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนา | - จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน/ระดับตำบล - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยน แปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารเทศบาล มีแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการบริหารงาน | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ของบุคลากร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน - เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - จัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานของบุคลากร เทศบาลตำบลโพนทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพนทราย | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ | บุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการจัดทำสื่อประชา สัมพันธ์การบริหารงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนทราย | - จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | จำนวนสื่อ/สิ่งพิมพ์ที่จัดทำ | ประชาชนรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลอย่าง ทั่วถึง | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการจัดทำเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ผลการดำเนินงาน ของเทศบาลประจำปี | - จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน | 8๐,๐๐๐ | 8๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | จำนวนเอกสารที่แล้วเสร็จ | ประชาชนได้รับรู้ผลการดำเนินงานของเทศบาลประจำปี | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการค่าจ้างทำแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการตาม มิติที่ ๒ ของแบบประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการเทศบาลกำหนดเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | งบประมาณในการดำเนินการมีเพียงพอ | แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมีมาตรฐานขึ้น | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | - จัดอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม | ประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมาย | สำนักปลัด |
| ๑0 | โครงการส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต | - จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม | ผู้บริหารและพนักงานได้รับความรู้ | สำนักปลัด |
| ๑1 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอรับชั่น | - เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขการทุจริต คอรับชั่น | - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน ทั่วไปได้รับความรู้ | สำนักปลัด |
| ๑2 | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อปรับปรุงพัฒนา เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพนทรายให้ทันสมัย | - เว็บไซต์เทศบาลตำบล โพนทราย | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพนทรายที่จัดทำ/ปรับปรุงมีการพัฒนาขึ้น | เทศบาลตำบลโพนทรายมีเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น | สำนักปลัด |
| ๑3 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อเป็นการปลูก และปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต | - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทราย จำนวน ๘๓ คน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีจิตสำนึกมากขึ้น | ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนัก งานจ้างมีจิตสำนึก ในการต่อต้านทุจริต | สำนักปลัด |
| ๑4 | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน | - ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน ๕๐๐ ต้น | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน | ประชาชนมีความรู้และมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อย | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑5 | โครงการมาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน | - เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโพนทราย - เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร | - บุคลากรเทศบาลตำบล โพนทราย | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละของการป้องกันประโยชน์ที่ทับซ้อนที่ลดลง | บุคลากรเทศบาลตำบลโพนทรายมีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน | สำนักปลัด |
| 16 | โครงการพาน้องท่องธรรมะ | - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทการฝึกทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | - เด็กนักเรียนและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบล โพนทราย | 2,0๐๐ | 2,0๐๐ | 2,0๐๐ | 2,0๐๐ | 2,0๐๐ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสำนึกและมีวินัยเพิ่มขึ้น | เด็กและเยาวชน ในพื้นที่มีจิตสำนึก และตระหนักในความซื่อสัตย์และมีวินัย | สำนักปลัด |
| 17 | โครงการจัดทำซุ้มเฉลิม พระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระบรมราชินี | - เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระบรมราชินี จำนวน 1 ซุ้ม | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | จำนวนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด |
| 18 | โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | - เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่นเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ | - ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบล โพนทราย | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นเพิ่มขึ้น | ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่นได้รับความรู้ระเบียบกฎหมายเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 19 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทรายจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด | - เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการใช้บริการประชาชนให้ได้รับความเหมาะสมรวดเร็วเป็นธรรมสนองความต้องการของประชาชน | - จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดในอาคารและรอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | งบประมาณในการดำเนินการมีเพียงพอ | บริเวณอาคารสำนักงานมีความสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาในระบบ ๕ ส. | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 20 | ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับทุกส่วนงานของเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน | - เทศบาลตำบลโพนทราย | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | จำนวนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ของเทศบาลตำบลโพนทรายได้รับการบำรุงรักษา | เทศบาลตำบล โพนทรายมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและให้ บริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง | สำนักปลัด |
| ๒1 | โครงการจ้างออกแบบ และรับรองแบบเพื่อจัดทำเป็นแบบโครงการ และแบบมาตรฐาน | - เพื่อให้ได้รูปแบบราย การประกอบแบบงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลโพนทราย และอื่นๆ | - จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมเสริมผิวดินลูกรัง - จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง, ซ่อมแซม ของเทศบาลตำบลโพนทราย | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของการจ้างออกแบบและรับรองแบบเพื่อจัดทำแบบโครงการมีมาตรฐาน | ได้รูปแบบราย การประกอบแบบงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลโพนทราย ทำให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 22 | โครงการปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษี | - เพื่อให้เทศบาลมีข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่เป็นปัจจุบัน | - งานจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลโพนทราย | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนแผนที่ภาษีที่ปรับปรุง | ระบบแผนที่ภาษีเทศบาลเป็นปัจจุบัน | กองคลัง |
| 23 | โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสน เทศที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง | - จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก จำนวน ๑ ตำแหน่ง | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | งบประมาณในการดำเนินการ มีเพียงพอ | งานด้านข้อมูลการเงินและบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา | กองคลัง |
| รวม | จำนวน 23 โครงการ |  |  | 1,703,000 | 1,703,000 | 1,703,000 | 1,703,000 | 1,703,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ........-........

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ | - เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วง เทศกาล | - ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ระยะเวลาที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - เพื่ออบรมและฝึกซ้อมป้องกันภัยจากสาธารภัยต่างๆ | - สมาชิก (อปพร.) พนักงาน เทศบาลและประชาชนทั่วไป | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | สมาชิก (อปพร.)และประชาชนมีความรู้การป้องกันภัย | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการจัดตั้ง (อปพร.) | - เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้ให้แก่ (อปพร.) รายใหม่ | - อบรมให้ความรู้แก่ (อปพร.) รายใหม่ผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรม - จัดซื้อชุดเครื่องแบบ (อปพร.) ให้กับ (อปพร.) รายใหม่ที่ผ่านการอบรม | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | จำนวน (อปพร.) ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ | เกิดสมาชิก (อปพร.) รายใหม่ที่มีจิตอาสามากขึ้น | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการอบรมการใช้วิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ | - เพื่ออบรมให้รู้หลักการติดต่อสื่อสารเพื่อทำบัตรพกพาวิทยุ | - สมาชิก (อปพร.) ผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมและไม่มีบัตรพกพาวิทยุ | 1๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | จำนวน (อปพร.) ที่เข้าร่วมโครงการ | สมาชิก (อปพร.)และประชาชนมีความรู้การใช้วิทยุมากขึ้น | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย | - เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยความเดือดร้อนให้กับประชาชน | - สงเคราะห์ผู้ประสบภัยทางด้านต่างๆ ที่เกิดผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์ | - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานในอาคารที่ความร้อนสูง | - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านป้องกันอัคคีภัย | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | จำนวนชุดดับเพลิงที่จัดซื้อ | ผู้ปฏิบัติงานได้รับการป้องกันภัยที่ดี | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกทบทวน (อปพร.) | - เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ความ สามารถในอำนาจหน้าที่ และทราบบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เพื่อเป็นการพัฒนาการขยายเครือข่ายและพัฒนาศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง | - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | จำนวน (อปพร.) ที่เข้าร่วมโครงการ | สมาชิก (อปพร.) มีความรู้ความ สามารถและมี ความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยอย่างถูกต้อง | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | - สมาชิก (อปพร.) พนัก งานเทศบาล ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน | 350,000 | 350,000 | 3๕๐,๐๐๐ | 3๕๐,๐๐๐ | 3๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัย | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ และบริการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | - เพื่อให้มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน | - จัดซื้อเชือกกู้ภัยทางน้ำ ทางสูง - เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ - อุปกรณ์กู้ชีพทางสูง และอื่นๆ เกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัย | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนพึงพอใจที่มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอกับการช่วยเหลือป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างทันที | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑0 | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล โพนทรายที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโพนทราย ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน | - ผู้รับการฝึกทบทวน ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติ ของเทศบาลตำบลโพนทราย จำนวน 50 คน | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | จำนวนจิตอาสาภัยพิบัติที่เข้าร่วมโครงการ | จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโพนทรายที่เข้ารับการฝึกทบทวนสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| รวม | จำนวน ๑0 โครงการ |  |  | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่........-........

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน | - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ของประชาชน - สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุให้รวมกลุ่มจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย | - ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ | ประชาชนออกกำลังกายสม่ำเสมอมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาพาหะ | - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ | - อบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์กำจัดยุง(ทรายอะเบทและน้ำยาพ่น หมอกควัน) | 75,000 120,000 | 75,000 120,000 | 75,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ | 75,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ | 75,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคติดต่อลดลง | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | - เพื่อกำจัดพาหะนำโรคและป้องกันโรค เพื่อควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า | - จัดซื้อวัคซีน RABIES และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุขบ้า | 30,000 | 30,000 | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลง | ประชาชนได้รับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๔ | โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนและกลุ่มเยาวชนในการป้องกันอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ | - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชนและกลุ่มเยาวชนในการป้องกันอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ | - ประชาชนทั่วไป - อาสาสมัครสาธารณสุขฯ - เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | จำนวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมอบรม | เยาวชนได้รับความรู้และป้องกันตัวเองเกี่ยวกับ ยาเสพติด และโรคเอดส์ รายใหม่ | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการให้ความรู้ประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค และสุขาภิบาลอาหาร | - จัดอบรมให้ความรู้เจ้าของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - สุ่มตรวจเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ | - ร้านอาหาร ร้านแผงลอย ตู้น้ำหยอดเหรียญ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล โพนทราย | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนร้านค้าแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ผู้ประกอบการมีการสุขาภิบาลอาหาร ประชาชน มีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | - เพื่อให้ทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนเตรียมพร้อมรับ ป้องกันควบคุมสาธารณภัย การป้องกัน การเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง อย่างมีประสิทธิภาพ | - ทีมผู้ปฏิบัติทางการกู้ชีพ ฉุกเฉินเทศบาลตำบล โพนทราย | 70๐,๐๐๐ | 70๐,๐๐๐ | 70๐,๐๐๐ | 70๐,๐๐๐ | 70๐,๐๐๐ | จำนวนทีมปฏิบัติงานกู้ชีพที่ผ่านการปฏิบัติ | ทีมผู้ปฏิบัติกู้ชีพฉุกเฉินบริการอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| รวม | จำนวน 6 โครงการ |  |  | 1,015,000 | 1,015,000 | 1,015,000 | 1,015,000 | 1,015,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการประเมินเทศบาล น่าอยู่อย่างยั่งยืน | - เพื่อนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผน ปฏิบัติการ ๒๑ มาสู่การปฏิบัติ การนำแนวคิด และหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงสู่การดำเนินงานในระดับเทศบาล - การจัดทำร่างนโยบายแผนกาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม - สมัครเข้ารับการประเมินจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่เข้ารับการประเมิน | เทศบาลมีสภาพแวดล้อม ที่น่าอยู่และยั่งยืน | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษในชุมชนเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษในชุมชนเขตตำบลโพนทรายโดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | - ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ | เทศบาลตำบล โพนทรายมีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | -เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | - ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) และประชาชน ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทราย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความรู้และดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติ สิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เทศบาลตำบล โพนทราย | - เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะในระดับหลังคาเรือนและนำขยะรีไวเคิลกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปขาย | - ครัวเรือน หน่วยงาน รณรงค์ ๓ RS ครัวเรือน หน่วยงาน รณรงค์ กล่องโมและถุงพลาสติก - รณรงค์การใช้กระดาษ reuse | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | การคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดประมาณขยะเทศบาลตำบล โพนทราย | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตทำปุ๋ยหมัก กำจัดสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมการเกษตรพอเพียง อนุรักษ์สภาพแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ | - ก่อสร้างศูนย์สาธิตทำปุ๋ยหมัก กำจัดสิ่งปฏิกูล - เพื่อป้องกันและควบคุมการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสิ่งปฏิกูล | - ก่อสร้างบ่อหมักสิ่งปฏิกูลขนาดความจุบ่อละ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังรอบบ่อทรายกรอง | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนศูนย์สาธิตทำปุ๋ยหมัก กำจัดสิ่งปฏิกูล ที่ได้รับการก่อสร้างมีมาตรฐานในการกำจัดสิ่งปฏิกูล | มีระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขภิบาล | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | - เพื่อขึ้นสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ปีละ ๒ ครั้ง และขึ้นทะเบียนสัตว์ | - สุนัขและแมวที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย (ปีละ ๒ ครั้ง) (๑,700 x ๖) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | จำนวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ | ทำให้ทราบถึงข้อมูล จำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าชองในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล โพนทราย | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๗ | อุดหนนุสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมายเหตุ : จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท) | - เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - อบรมรณรงค์และป้องกันด้านสาธารณสุขแต่ละ หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล โพนทรายมีความรู้ด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |
| ๘ | เงินอุดหนุนสำหรับขับ เคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | - เป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตรา จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | - ค่าดำเนินการจัดซี้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย (๑,700 x ๓๐) | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | จำนวนสัตว์ที่ดำเนินการ | ทำให้สัตว์ที่ได้รับการดำเนินการปลอดโรคคนปลอดภัย | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะชุมชน พร้อมโรงเรือน เทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะติดเชื้อในชุมชน - เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน | - จัดซื้อเตาเผาขยะเพื่อติดตั้งในพื้นที่นำร่อง 2 จุด ในเขตเทศบาลตำบน โพนทราย ได้แก่ 1. หมู่บ้านในเขตโชนที่ 1 หมู่ที่ 1,3,5,9 และหมู่ที่ 13 2. หมู่บ้านในเขตโชนที่ 2 หมู่ที่ 2,4,8,10 และ หมู่ที่ 15 3. หมู่บ้านในเขตโชนที่ 3 หมู่ที่ 6,7,11,12 และ หมู่ที่ 14 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | จำนวนเตาเผาขยะชุมชนที่ได้รับการติดตั้งและใช้งาน ในชุมชน | มีเตาเผาขยะชุมชนในการกำจัดขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อมลพิษในชุมชน | สำนักปลัด |
| รวม | จำนวน 9 โครงการ |  |  | 1,512,000 | 1,512,000 | 1,512,000 | 1,512,000 | 1,512,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๓ ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ | - เพื่อให้การส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่า | - ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ | ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการวันคนพิการสากล | - เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ | - คนพิการ ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล โพนทราย | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | ผู้พิการที่เข้าร่วมการอบรม | คนพิการมีความภูมิใจที่ได้รับการพัฒนาชีวิตดีขึ้น | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง บ้านผู้ยากไร้ | - เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี | - บ้านผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2๐๐,๐๐๐ | 200,000 | จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือ | ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทราย (ศูนย์ส่ง เสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) | - เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุในตำบลโพนทราย | - ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโพนทราย ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุได้รับความรักความสามัคคีและความ สัมพันธ์อันดี ต่อกัน | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทราย (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) | - เพื่อมีอาคารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุในตำบล โพนทราย | - ก่อสร้างอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโพนทราย จำนวน ๑ หลัง | 2,๐๐๐,๐๐๐ | 2,๐๐๐,๐๐๐ | 2,๐๐๐,๐๐๐ | 2,๐๐๐,๐๐๐ | 2,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนพึงพอใจให้มีการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ | - ผู้สูงอายุได้รับ การพัฒนา - มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ เพียงพอ | สำนักปลัด |
| รวม | จำนวน ๕ โครงการ |  |  | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 |  |  |  |

๓.๔ ด้านการบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน | - เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | - ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล โพนทราย | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมอบรม | ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อให้เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในตำบลโพนทราย มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น | - เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตตำบล โพนทราย | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | จำนวนเยาวชน ที่เข้าร่วมอบรม | เยาวชน สตรี ผู้สูง อายุ และประชาชน ทั่วไป ทุกหมู่บ้านมีการพัฒนาอาชีพ | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน | - เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง | - คนพิการ ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | จำนวนคนพิการ ที่เข้าร่วมอบรม | คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพ ทอผ้า | - เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพให้ประชาชน กลุ่มสตรี /พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไป | - จัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนพึงพอใจที่มีการจัดโครงการ กิจกรรม/ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชน ทั่วไป | ประชาชนสามารถนำความรู้ และทักษะวิชาชีพมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมอาชีพ ปลูกเห็ด/เพาะเห็ด | - เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพให้ประชาชน กลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไป | - จัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนพึงพอใจที่มีการจัดโครงการ กิจกรรม/ฝึกทักษะ ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไป | ประชาชนสามารถนำความรู้ และทักษะวิชาชีพมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมอาชีพ เครื่องจักสาน | - เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพให้ประชาชน กลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไป | - จัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนพึงพอใจที่มีการจัดโครงการ กิจกรรม/ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไป | ประชาชนสามารถนำความรู้ และทักษะวิชาชีพมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการส่งเสริมอาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้า/ เย็บผ้าด้วยมือ | - เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพให้ประชาชน กลุ่มสตรี /พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไป | - จัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนพึงพอใจที่มีการจัดโครงการ กิจกรรม/ฝึกทักษะ ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไป | ประชาชนสามารถนำความรู้ และทักษะวิชาชีพมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการส่งเสริมอาชีพ ทำขนมไทย | - เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพให้ประชาชน กลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไป | - จัดโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนพึงพอใจที่มีการจัดโครงการ กิจกรรม/ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พ่อบ้าน/เยาวชน และประชาชนทั่วไป | ประชาชนสามารถนำความรู้ และทักษะวิชาชีพมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ | สำนักปลัด |
| รวม | จำนวน 8 โครงการ |  |  | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..................-...................

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..................-...................

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๕ ด้านการดำเนินการอื่น แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่มีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ทุกราย | 15,000,0๐๐ | 15,000,0๐๐ | 15,000,0๐๐ | 15,000,0๐๐ | 15,000,0๐๐ | ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์ | ผู้สูงอายุมีรายได้ในการยังชีพลดภาระครอบครัว | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ | - เพื่อให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการที่มีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ทุกราย | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์ | ผู้พิการมีรายได้ในการยังชีพลดภาระครอบครัว | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | - เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ทุกราย | 72,๐๐๐ | 72,๐๐๐ | 72,๐๐๐ | 72,๐๐๐ | 72,๐๐๐ | ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์ | ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ในการยังชีพลดภาระครอบครัว | สำนักปลัด |
| รวม | รวม 3 โครงการ |  |  | ๑9,072,000 | ๑9,072,000 | ๑9,072,000 | ๑9,072,000 | ๑9,072,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๔.๑ ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งร่างกายและความคิด | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบล โพนทราย ทั้ง ๕ แห่ง (200 x ๒๖๐ x ๗.๘๒) | 406,640 | 406,640 | 406,640 | 406,640 | 406,640 | จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ | เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) | - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งร่างกายและความคิด | - โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ทั้ง ๘ แห่ง (72๐ x ๒๖๐ x ๗.๘๒) | ๑,๔63,๙๐4 | ๑,๔63,๙๐4 | ๑,๔63,๙๐4 | ๑,๔63,๙๐4 | ๑,๔63,๙๐4 | จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ | เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กให้เด็กได้รับอาหารตามโภชนาการ | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบล โพนทราย ทั้ง ๕ แห่ง (20๐ x ๒๔๕ x ๒1) | 1,029,000 | 1,029,000 | 1,029,000 | 1,029,000 | 1,029,000 | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ | เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) | - อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนเพื่อให้เด็กได้รับอาหารตามโภชนาการ | - โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ทั้ง ๘ แห่ง (720 x ๒๐๐ x ๒1) | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ | เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย | สำนักปลัด |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายในการจัด การเรียนการสอน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย (๑,๗๐๐ x 20๐) | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรร | เด็กได้รับการสื่อการเรียนการสอน | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - (๑) ค่าหนังสือเรียน - (๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน - (๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน - (๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | - เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการเรียน - เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการเรียน - เพื่อสนับสนุนค่าเครื่อง แบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีชุดนักเรียนที่เหมาะสมกับวัย - เพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน | - สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย (200 x 200) - สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย (200 x 200) - สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย (200 x 300) - สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย (200 x 430) | 40,000 40,000 60,000 86,000 | 40,0๐๐ 40,0๐๐ 60,0๐๐ 86,00๐ | 40,0๐๐ 40,0๐๐ 60,0๐๐ 86,00๐ | 40,0๐๐ 40,0๐๐ 60,0๐๐ 86,00๐ | 40,0๐๐ 40,0๐๐ 60,0๐๐ 86,00๐ | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับหนังสือเรียนเพื่อใช้ในการเรียน เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ในการเรียน เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับเครื่องแบบนักเรียนที่เหมาะสมกับวัย เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีกิจกรรมทำร่วมกันในห้องเรียนและได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาถ่อน | - ๑. เพื่อจัดหาผู้ดูแลเด็กมาช่วยปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่อน ๒. เพื่อให้งานพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน มีประสิทธิ ภาพ ๓. เพื่อป้องกันความปลอดภัยเด็กด้านอุบัติเหตุ ๔. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก และเด็กมีอัตราส่วนที่พียงพอ | - จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง | 108,๐๐๐ | 108,๐๐๐ | 108,๐๐๐ | 108,๐๐๐ | 108,๐๐๐ | งบประมาณในการดำเนินการ มีเพียงพอ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮี | - ๑. เพื่อจัดหาผู้ดูแลเด็กมาช่วยปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮี ๒. เพื่อให้งานพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน มีประสิทธิ ภาพ ๓. เพื่อป้องกันความปลอดภัยเด็กด้านอุบัติเหตุ ๔. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก และเด็กมีอัตราส่วนที่พียงพอ | - จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง | 108,๐๐๐ | 108,๐๐๐ | 108,๐๐๐ | 108,๐๐๐ | 108,๐๐๐ | งบประมาณในการดำเนินการ มีเพียงพอ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง wifi internet ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อพัฒนาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร - เพื่อพัฒนาการใช้อินเตอร์เน็ต ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง wifi internet ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาการใช้อินเตอร์เน็ต | ทำให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น | - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสนามเด็กเล่น - เพื่อส่งเสริมด้ามสมองของเด็ก | - ศูนย์พัฒนาเด็กในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย ทั้ง 5 แห่ง | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนเด็กที่มีพัฒนาการด้านสมองลดลง | เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้สมวัยและมีการพัฒนาการด้านสมองมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการเพาะต้นอ่อน ทานตะวัน | - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | - โรงเรียนชุมชนโพนทรายและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | 1๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และก่อนให้รายได้ | สำนักปลัด |
| ๑2 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงหัก | - เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีห้องน้ำ/ห้องส้วมใช้อย่างถูกสุขลักษณะ | - ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงหัก | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | ร้อยละของประชาชนพึงพอใจในการรับบริการห้องน้ำและห้องส้วม | ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการมีห้องน้ำห้องส้วมใช้อย่างถูกสุขลักษณะ | สำนักปลัด |
| ๑3 | โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงหัก | - เพื่อให้เด็กเล็กมีความปลอดภัยในชีวิต | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงหัก | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | จำนวนรั้วที่ก่อสร้างมีมาตรฐานขึ้น | เด็กในศูนย์มีความปลอดภัยขึ้น | สำนักปลัด |
| ๑4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัย | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | จำนวนอาคารเรียนที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม | เด็กนักเรียนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต | สำนักปลัด |
| รวม | จำนวน ๑4 โครงการ |  |  | 8,557,544 | 8,557,544 | 8,557,544 | 8,557,544 | 8,557,544 |  |  |  |

๔.๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทราย ทั้ง ๕ แห่ง | ๑5๐,๐๐๐ | ๑5๐,๐๐๐ | ๑5๐,๐๐๐ | ๑5๐,๐๐๐ | ๑5๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมหรือวัสดุที่จัดซื้อตามโครงการ | เด็กนักเรียนในเขตตำบลโพนทรายได้รับความรื่นเริง | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | - เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาการด้านการกีฬาในเขตตำบลโพนทราย | - จัดการแข่งขันกีฬาในเขตตำบลโพนทราย ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมกีฬาที่จัดการแข่งขัน | เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพดี และห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด |
| รวม | จำนวน ๒ โครงการ |  |  | 350,000 | 350,000 | 3๕๐,๐๐๐ | 3๕๐,๐๐๐ | 3๕๐,๐๐๐ |  |  |  |

๔.๓ ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนงานประเพณีหมู่บ้าน | - เพื่อสนับสนุนงานประเพณีหมู่บ้านในเขตตำบลโพนทราย | - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน บุญประเพณีในเขตตำบลโพนทราย | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | งบประมาณในการดำเนินการมีเพียงพอ | ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลัง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการ บูรณาการด้านความรู้ ในชุมชนระดับท้องถิ่น | - วัดศรีมนฑา บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 - สำนักสงฆ์ภูน้อย บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 - ฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 - อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมมีความรู้ด้านการท่องเที่ยว | สำนักปลัด |
| รวม | จำนวน 2 โครงการ |  |  | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปลูกป่า | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตตามหลักของความพอเพียง ความพอดี โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ | - เพื่อปลูกป่าในวันสำคัญต่างๆ ในเขตตำบลโพนทราย | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ | สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวมากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ |  |  | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (โดยไม่ใช่งบประมาณ)

เทศบาลตำบลโพนทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..................-...................

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | มาตรการออกคำสั่งมอบ หมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ | - เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความเหมาะสมรวดเร็ว เป็นธรรมสนองความต้อง การประชาชน | - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่านราชการ | - | - | - | - | - | จำนวนคำสั่งที่มอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ | มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น | - เพื่อยกย่อง ชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ | - มอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่ได้รับการคัด เลือกเป็นสตรีดีเด่น จำนวน ๑๕ คน | - | - | - | - | - | จำนวนสตรีที่ได้รับประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น | เทศบาลมีสตรีดีเด่นที่ได้รับเชิดชูเกียรติเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| ๓ | แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน | - เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ | - มอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ | - | - | - | - | - | จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน | เจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการเกี่ยวกับรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 4 | จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้า ถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย | - ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล จำนวน ไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง | - | - | - | - | - | จำนวนช่องทาง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| 5 | ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโพนทราย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง | - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโพนทราย จำนวน ๑ แห่ง | - | - | - | - | - | จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล โพนทรายที่มีประสิทธิ ภาพ | เทศบาลตำบล โพนทรายมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ | - เพื่อให้ผู้เข้ากิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. | - ตัวแทนสำนักกอง/ ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลตำบลโพนทราย | - | - | - | - | - | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และให้ความความสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.มากขึ้น | สำนักปลัด |
| 7 | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง | - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนได้รับรู้ | - ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | - | - | - | - | - | ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังของเทศบาล | ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความรู้ข่าวสารด้านการเงิน การคลังของเทศบาลมากขึ้น | สำนักปลัด |
| ๘ | โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน | - เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผนชุมชน - เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน | - จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในพื้นที่ตำบล โพนทราย | - | - | - | - | - | ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชาคมแผนชุมชน | ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชาคมแผนชุมชน | สำนักปลัด |
| ๙ | โครงการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ | - ให้บริหารรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน | - | - | - | - | - | ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ลดลง | ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน มากขึ้น | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑๐ | มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาท้องถิ่น | - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯเทศบาลตำบลโพนทราย จำนวน ๑๐ คน | - | - | - | - | - | จำนวนบุคลากรและตัวแทนภาคประชาชนที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | เทศบาลตำบล โพนทรายแต่งตั้งมีบุคลากรและตัวแทน ภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการการสนับสนุนถูกต้องตามระเบียบ | สำนักปลัด |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน | - เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน | - ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล โพนทราย | - | - | - | - | - | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทรายมีแผนชุมชนในการแก้ไขปัญหา | สำนักปลัด |
| ๑๒ | มาตรการการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ การจ้าง | - เพี่อเป็นกลไกภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับเทศบาล - ป้องกันการทุจริตในองค์กร | - ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน | - | - | - | - | - | ร้อยละของการแต่งตั้งตัวตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง | ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง | สำนักปลัด |
| ๑๓ | โครงการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพนทราย | - เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ | - คณะทำงานและเจ้าหน้า ที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพนทราย | - | - | - | - | - | ร้อยละของผลการปฏิบัติราชการที่ได้มาตรฐาน | เทศบาลมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ | สำนักปลัด |
| ๑๔ | โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | - เพื่อติดตามและประเมิน ผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลตำบลโพนทราย | - ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลโพนทราย | - | - | - | - | - | ร้อยละของการปฏิบัติงานผิดพลาดน้อยลง | บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาดน้อยลง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑๕ | กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ | - เพื่อให้การบริหารโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และถูกต้องตามระเบียบ | -ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทราย | - | - | - | - | - | ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน | ประชาชนสามารถรับทราบกิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินของเทศบาลได้ | กองคลัง |
| ๑๖ | ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | - เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | - บุคลากรฝ่ายบัญชีของกองคลังเทศบาลตำบลโพนทราย | - | - | - | - | - | จำนวนบุคลากรกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบเพิ่มขึ้น | บุคลากรกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| ๑๗ | การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดหาพัสดุ | - เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน | - ผู้อำนวยการกองคลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ | - | - | - | - | - | ร้อยละของการปรับปรุงแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารของหน่วยงาน | กองคลัง |
| ๑๘ | สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | - เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | - บุคลากรฝ่ายบัญชีของกองคลังเทศบาลตำบลโพนทราย | - | - | - | - | - | ร้อยละของความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | เทศบาลมีระบบป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเองและพวกพ้อง | กองคลัง |
| ๑๙ | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | - เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล | - เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างของเทศบาล | - | - | - | - | - | จำนวนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง | ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ | กองคลัง |
| ๒๐ | การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | - เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน | - ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป | - | - | - | - | - | ร้อยละของความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาล | ทุกสำนัก |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๒๑ | โครงการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ | - เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง | - ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป | - | - | - | - | - | ร้อยละของการบริการประชาชนที่ไดรับการบริการที่สะดวกและถูกต้อง | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาล | ทุกสำนัก |
| รวม | จำนวน ๒๑ โครงการ |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                    แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

โครงการเกินศักยภาพสำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลตำบลโพนทราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง สายบ้านป่งเป้า ตำบลโพนทรายถึงบ้าน นาโก ตำบลกุดแข้ | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | - ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านป่งเป้า ตำบล โพนทรายถึงบ้านนาโก ตำบลกุดแข้ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลโพนทราย และบริเวณใกล้เคียง | ประชาชนในพื้น ที่และผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้ถนน | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง สายบ้านนาถ่อน ตำบลโพนทรายถึงบ้านนาคำน้อย ตำบลมุก | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | - ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาถ่อน ตำบล โพนทรายถึงบ้านนาคำน้อย ตำบลมุก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลโพนทรายและบริเวณใกล้เคียง | ประชาชนในพื้น ที่และผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้ถนน | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง สายบ้านบัวระภาเหนือ ตำบลโพนทราย ถึงบ้านโคกหินตั้ง ตำบลบ้านโคก | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | - ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบัวระภาเหนือ ตำบลโพนทรายถึงบ้าน โคกหินตั้ง ตำบลบ้านโคก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลโพนทรายและบริเวณใกล้เคียง | ประชาชนในพื้น ที่และผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้ถนน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง สายบ้านนาถ่อน ตำบลโพนทรายถึงบ้าน นาโสก ตำบลนาโสก | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | - ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาถ่อน ตำบล โพนทรายถึงบ้านนาโสก ตำบลนาโสก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | 19,2๐๐,๐๐๐ | ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลโพนทรายและบริเวณใกล้เคียง | ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้ถนน | กองช่าง |
| ๕ | โครงการขุดลอกก่อสร้างฝายกั้นน้ำสำหรับห้วยส้มกบตอนกลาง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้เพียงพอ | - ขุดลอกก่อสร้างฝายกั้นน้ำสำหรับห้วยส้มกบตอนกลาง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ ๘ ตำบล โพนทราย | 2,๐๐๐,๐๐๐ | 2,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลโพนทรายและบริเวณใกล้เคียง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างศูนย์สูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนทราย | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้เพียงพอ | - ก่อสร้างศูนย์สูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบล โพนทราย | 2,๐๐๐,๐๐๐ | 2,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนศูนย์สูบน้ำพลังงานไฟฟ้าที่แล้วเสร็จ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| รวม | จำนวน ๖ โครงการ |  |  | 80,8๐๐,๐๐๐ | 80,8๐๐,๐๐๐ | 80,8๐๐,๐๐๐ | 80,8๐๐,๐๐๐ | 80,8๐๐,๐๐๐ |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลโพนทราย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (kpI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด | - เพื่อควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยงด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและการป้องกันยา เสพติด เช่น เยาวชนกลุ่มเสี่ยงประชาชนทั่วไป | - จัดประชุมชี้แจง/อบรมให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น เยาวชน นักเรียน ตำบลละ ๑ จุด เป้าหมายจุดละ ๒๐๐ คน - จัดประชุมชี้แจง/อบรมให้กับบุคลากรฝ่ายปกครอง ตำบลละ ๒๐๐ คน - จัดทำข้อมูลรายละเอียดเนื้อหา การประชุม/อบรม ของผู้ผ่านการอบรม ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการอบรม | ภาคประชาชนทั้งในส่วนของกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้ปกครองท้องถิ่นเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดของชุมชน | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองมุกดาหาร | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองมุกดาหาร |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ |  |  | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |  |  |  |  |