ส่วนที่  ๑
บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตำบลโพนทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘     และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น

	เนื่องจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เทศบาลตำบลโพนทราย มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อ     และวัตถุประสงค์โครงการเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลดหรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขตของงานแบบ รูปร่าง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากของเดิม     แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม เพื่อให้ถูกต้องตามคำนิยามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงค์ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 ให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด 4 ข้อ 22/1 “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนงานพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

	“ข้อ ๒๒/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย”

	เทศบาลตำบลโพนทราย จึงได้จัดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
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ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
















                                                                       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                           (แบบ ผ.01)
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	
ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1,200,000
	1
	1,200,000

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-

	รวม
	-
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	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน
๓.๒ แผนงานการสาธารณสุข
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓.๕ แผนงานงบกลาง
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	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-







	
ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม
๔.๑ แผนงานการศึกษา
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1,200,000
	1
	1,200,000
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[bookmark: _Hlk101776993]2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                      
                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                    (แบบ ผ.02)
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ
1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	
ตัวชี้วัด
(kpl)
	
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	รวม  -  โครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	
ตัวชี้วัด
(kpl)
	
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
หมายเหตุ : (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 10 ลำดับที่ 1 (ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากเดิมโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
โพนทราย เป็น โครงการต่อเติม
และปรับปรุงอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลโพนทราย)
	- เพื่อต่อเติมและปรับปรุงอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
	- อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 ชั้น ขนาดกว้าง 7 เมตร ลึก 
5 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทราย
กำหนด

	-
	-
	-
	-
	1,200,000
	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทรายที่ได้รับการต่อเติมและปรับปรุง
	 อาคารสำนักงานเทศบาล    
 มีความเป็นสัดส่วน มีความ 
 คล่องตัวรองรับการบริการ 
 ประชาชน
	กองช่าง

	
	รวม  1  โครงการ
	
	
	-
	-
	-
	-
	1,200,000
	
	
	



